ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  80/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου (Επισκευή 1ου Νηπιαγωγείου, 3ου Δημοτικού Σχολείου, 3ου Γυμνασίου Πύργου, δημοτικού Μουζακίου και Σχολείων Γουμέρου) με Α.Μ 34/13

Στον Πύργο, σήμερα στις 5 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9670/28-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5.Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Μπίρμπας Κων/νος, 9. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 10. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 11. Αντωνέλος Δημήτριος, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Δημόπουλος Φώτιος, 15. Σεϊντής Βασίλειος, 16. Κουρμπανάς Γεώργιος, 17. Λιατσής Δημήτριος, 18. Γεράνιος Κων/νος, 19. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 20. Μεσσαλάς Δημήτριος, 21.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 22. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 23. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθ. 9834/28-2-14 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «Σύγχρονος Πύργος»).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 4. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 6. Μικελόπουλος Γεώργιος, 7. Ανδριόλας Γεώργιος, 8. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, κατόπιν της αριθ. 15Δ.Σ/28-2-14 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «Σύγχρονος Πύργος»),  9. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου». οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και

10. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία).

Επίσης με την αριθ. πρωτ. 9670/28-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι:

της Δ.Κ Πύργου κ. Βασίλειος Φάμελος, της Τ.Κ Μουζακίου κ. Γεώργιος Καλαντζής οι οποίοι και προσήλθαν και

της Τ.Κ Γουμέρου κ. Κολοβάδης Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, προ ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου (2ο(β) θέμα) με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου (Επισκευή 1ου Νηπιαγωγείου, 3ου Δημοτικού Σχολείου, 3ου Γυμνασίου Πύργου, δημοτικού Μουζακίου και Σχολείων Γουμέρου) με Α.Μ 34/13» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Β. Παναγόπουλο, ο οποίος αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να εγκρίνουν το κατεπείγον του θέματος.

Το Σώμα ομόφωνα το ενέκρινε.

Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Παναγόπουλος, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε:

«Ο 1ος ΑΠΕ, σύμφωνα και με την τεχνική του έκθεση, είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Ο Α.Π.Ε. δεν περιλαμβάνει επί έλαττον εργασίες, οι αυξήσεις των ποσοτήτων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και ανέρχονται στο ποσό των 1.336,12€ προ ΦΠΑ. Οι σημαντικότερες εργασίας που αυξάνονται είναι στα κονδύλια:

- Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08mm (Α.Τ. 79.11.03),

- Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (Α.Τ. 77.80.02),

- Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (Α.Τ.23.03),

- Υδρορροή πλαστική Φ100 (Α.Τ. 61.34.Ν),

- Μόνωση αρμών ασφαλτικής μεμβράνης με τοποθέτηση γάζας (Α.Τ. 79.02.02.Ν).

Έτσι ο παρών Α.Π.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

Εργασίες:      10.243,90€

ΦΠΑ 23%:      2.356,10€

Σύνολο:         12.600,00€

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι Πρόεδροι της Δ.Κ Πύργου και της Τ.Κ Μουζακίου, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97

- Την αριθ. 414/12-2-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάστηκε ο 1ος ΑΠΕ του αναφερόμενου έργου στο Δ.Σ προκειμένου να εγκριθεί

- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

- Το κατεπείγον του θέματος.

- τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή 1ου Νηπιαγωγείου, 3ου Δημοτικού, 3ου Γυμνασίου Πύργου, δημοτικού Μουζακίου και Σχολείων Γουμέρου» με ΑΜ 34/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Ο 1ος ΑΠΕ  συνολικής δαπάνης 12.600,00€ με το ΦΠΑ είναι τακτοποιητικός.

- Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μουζακίου ενέκριναν τον ΑΠΕ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 17  – 3 - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ