ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.   233 /2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ [τακτοποιητικός] του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιϊας» με ΑΜ 08/13

Στον Πύργο, σήμερα στις 07 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29466/3-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία, 9. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 10. Μπίρμπας Κων/νος, 11. Τζουανόπουλος Δημήτριος,  12.  Ανδρικόπουλος  Ανδρέας (προσήλθε στο 1ο θέμα της Η.Δ), 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Μποσμής Κων/νος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος(προσήλθε στο 1ο θέμα της Η.Δ),, 16. Ρωμαίος Στέφανος, 17 Ανδριόλας Γεώργιος, 18. Σεϊντής Βασίλειος, 19. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 20. Μεσσαλάς Δημήτριος, 21.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 22. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 23. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 25. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Δημόπουλος Φώτιος, 3. Κουρμπανάς Γεώργιος, 4. Λιατσής Δημήτριος, 5. Γεράνιος Κων/νος, 6. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 7. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και

8. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

--------------------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Τίθεται υπόψη του Σώματος, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, το 2ο, προ ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ [τακτοποιητικός] του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιϊας» με ΑΜ 08/13. Ζητείται από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Β. Παναγόπουλο να αιτιολογήσει το κατεπείγον του θέματος].

Ο κ. Β. Παναγόπουλος ανέφερε: «ο ΑΠΕ αφορά στην επούλωση των λάκκων. Είναι μια εργολαβία που είναι σε εξέλιξη και είναι τακτοποιητικός για την απορρόφηση των απροβλέπτων. Θα πρέπει άμεσα να εγκριθεί ο ΑΠΕ προς αποφυγή ατυχημάτων.

Επίσης όπως αναφέρεται και στην από 7/7/14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών και Περιβάλλοντος τα τοπικά παρασκευαστήρια ασφάλτου λειτουργούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ν’ αποφασίσουν σχετικά με το κατεπείγον του θέματος.

Το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος ανέφερε: [ο 1ος  ΑΠΕ του ως άνω έργου, όπως αναγράφεται και στην αιτιολογική του έκθεση συντάχθηκε για να καλύψει αυξήσεις στα άρθρα που αναφέρονται στις ασφαλτικές εργασίες της μελέτης.

Οι αυξήσεις προέκυψαν από:

- Την ασυνήθιστα παρατεταμένη αστάθεια του καιρού, η οποία προκάλεσε διεύρυνση των λάκκων στους ασφαλτοτάπητες του αστικού δικτύου.

- Τα συνεχή παράπονα της τοπικής κοινωνίας για έλλειψη συντήρησης του αστικού δικτύου.

- Την αξιολόγηση των παραπάνω παραπόνων – αιτημάτων και την ιεράρχησή τους, με σειρά προτεραιότητας ως αναγράφεται στο αριθ. 28764/26-6-14 έγγραφο της ΤΥ.

Εφόσον οι εργασίες θα γίνουν σε συγκεκριμένες και στοχευμένες θέσεις, οι προμετρήσεις των εναπομενουσών εργασιών είναι ακριβέστερες. Έτσι μπορούμε να κάνουμε αυξήσεις ποσοτήτων σε συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν τις καθαρά ασφαλτικές εργασίες.

Μειώθηκαν οι ποσότητες των άρθρων που δεν θα χρησιμοποιηθούν, ενώ οι «επί έλαττον» ποσότητες μετατράπηκαν και ενσωματώθηκαν στα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών. Ομοίως και το κονδύλι των απροβλέπτων μετατράπηκε και κατανεμήθη σε άρθρα ασφαλτικών εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 42.000€ και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες:                      48.226,40€

ΓΕ & ΟΕ                        8.680,75€

Απρόβλεπτα:                         0,00€

Αναθεώρηση:                        3,42€

Έκπτωση 40%               22.764,23€

Σύνολο:                       34.146,34€

ΦΠΑ 23%                      7.853,66€

ΣΥΝΟΛΟ    42,000,00€

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και είναι σε ισοζύγιο με το συμφωνηθέν ποσό.

Σημειώνεται ότι με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ πρόκειται να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  με το 6/14 (θέμα 2ο ) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ. Προτείνεται η έγκρισή του].

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97

- Το 6/14 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου]

- Την από 7-7-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ στο Δ.Σ προκειμένου να εγκριθεί, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

- Το κατεπείγον του θέματος.

- Τον 1ο ΑΠΕ  του έργου: [Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιϊας] με ΑΜ 8/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Με τον 1ο ΑΠΕ πρόκειται να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο δήμο Πύργου» είχε αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 15  – 7  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ