ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 53/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου πρώην υπνωτηρίων ΟΣΕ» με αριθμό μελέτης 54/10 [οριστική παραλαβή] και καθορισμός αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες και τεκμαιρόμενο όφελος

Στον Πύργο, σήμερα  12 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10453/8-3-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση, νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου),  2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 11. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Μικελόπουλος Γεώργιος, 15. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 16. Δημόπουλος Φώτιος, 17. Ανδριόλας Γεώργιος, 18. Σεϊντής Βασίλειος, 19. Λιατσής Δημήτριος, 20. Γεράνιος Κων/νος, 21. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 22. Μπελόκας Διονύσιος, 23. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 24.  Καραμπέτσος Αθανάσιος, 25. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Βαρελάς Ιωάννης, 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 5. Αντωνέλος Δημήτριος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,

8. Δημουλιάς Λεωνίδας, ο οποίος τέθηκε σε αργία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. εμπ. 8/4-3-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10453/8-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Βασίλειος Φάμελος, ο οποίος και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 11α θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου πρώην υπνωτηρίων ΟΣΕ» με αριθμό μελέτης 54/10 [οριστική παραλαβή] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  και Περιβάλλοντος του Δήμου με το αριθ. 349/2013 έγγραφό της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου πρώην υπνωτηρίων ΟΣΕ» με αριθ. μελέτης 54/10.

Η κατά έργο αρμόδια επιτροπή παραλαβής, [αποτελούμενη από τους κ.κ. Παναγόπουλο Βασίλειο Δημ/κό Σύμβουλο,  Ρουφηκτού Νίκη ΠΕ Πολ. Μηχανικό και  Δρακούλη Τασία ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κών], που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 87731/16376/12 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, πήγε  στις 24/12/2012 στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση, που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα του έργου, παρέλαβε τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και π ρ ο τ ε ί ν ε ι η παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική, με τις εξής παρατηρήσεις:

- Η εργολαβία διαλύθηκε με την 21802/28-5-12 απόφαση κατά το άρθρο 62 παρ. 2α του Ν. 3669/08. Ο δικαιούχος δικαιούται αποζημίωση για θετικές ζημιές [εγγυητικές επιστολές] και τεκμαιρόμενο όφελος 2.995,89€ και συγκεκριμένα:

| α/α | Είδος αποζημίωσης | ποσό |
| --- | --- | --- |
| 1 | Έκδοση και προμήθεια εγγυητικών ΤΣΜΕΔΕ | 580,44+82,92= 663.36€ |
| 2 | Προμήθεια εγγυητικών ΤΣΜΕΔΕ | 179,66€ |
| 3 | Έκδοση εγγυητικής Αχαϊκής | 435,41€ |
| 4 | Προμήθεια εγγυητικής Αχαϊκής | 460,01+3,51= 463,52€ |
| 5 | Προτ/νο τεκμαιρόμενο όφελος Ν. 3669/08 Άρθρο 64 παρ. 1γ | 167.192,46*0,75*1% 1.253,94€ |
|  | Συνολικό ποσό αποζημίωσης (ευρώ) | 2.995,89€ |

Βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/08 άρθρο 64 παρ. 2, η ανωτέρω αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής [Δημοτικό Συμβούλιο] κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ν’ αποφασίσουν  επί της πρότασης της επιτροπής παραλαβής του αναφερόμενου έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Το Ν. 1418/84

- Το Ν. 3669/08 (άρθρα 62 παρ. 2α και 64 παρ. 1γ και 2)

- Την υπ’ αριθ. 87731/16376/12 απόφαση ορισμού της επιτροπής

παραλαβής

- Το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου

- Το  αριθ. 349/13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

- εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου πρώην υπνωτηρίων ΟΣΕ» του πρώην δήμου Πύργου, με αριθ. μελέτης 54/10.

- Καθορίζει, σύμφωνα με την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και το άρθρο 64 παρ. 1γ και 2, του Ν. 3669/08, αποζημίωση του αναδόχου, για θετικές ζημιές [εγγυητικές επιστολές] και τεκμαιρόμενο όφελος συνολικού ποσού 2.995,89€ (όπως αναλυτικά καταμερίζεται στον πίνακα που αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης) καθόσον η εργολαβία διαλύθηκε με την 21802/28-5-12 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ  Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος» και τα μέλη αυτής κ.κ Δημόπουλος Φώτιος, Ανδριόλας Γεώργιος, Σεϊντής Βασίλειος, Λιατσής Δημήτριος, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, Μπελόκας Διονύσιος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και ψήφιση  θέματος.

- Επίσης κατά την ψηφοφορία του θέματος, βρέθηκε απών, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»  κ. Αθανάσιος Καραμπέτσος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  2 – 4  - 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ