ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 58/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Κατσαρού – Πρασίνου- Φοναϊτικα - Βροχίτσας» (πρώην Δήμου Ιάρδανου) με αριθμό μελέτης 372/07 [οριστική παραλαβή]

Στον Πύργο, σήμερα  12 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10453/8-3-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση, νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου),  2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 11. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Μικελόπουλος Γεώργιος, 15. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 16. Δημόπουλος Φώτιος, 17. Ανδριόλας Γεώργιος, 18. Σεϊντής Βασίλειος, 19. Λιατσής Δημήτριος, 20. Γεράνιος Κων/νος, 21. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 22. Μπελόκας Διονύσιος, 23. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 24.  Καραμπέτσος Αθανάσιος, 25. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Βαρελάς Ιωάννης, 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 5. Αντωνέλος Δημήτριος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,

8. Δημουλιάς Λεωνίδας, ο οποίος τέθηκε σε αργία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. εμπ. 8/4-3-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10453/8-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:

- Κατσαρού κ. Καλασκάνης Δημήτριος, Πρασίνου κ. Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος οι οποίοι προσήλθαν και

- Φοναϊτικων κ. Μακρόπουλος Άγγελος, Βροχίτσας κ. Δημητρουλόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 11στ΄ θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Κατσαρού – Πρασίνου- Φοναϊτικα - Βροχίτσας» (πρώην Δήμου Ιάρδανου) με αριθμό μελέτης 372/07 [οριστική παραλαβή]» και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  και Περιβάλλοντος του Δήμου με το αριθ. 448/2013 έγγραφό της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Κατσαρού – Πρασίνου- Φοναϊτικα - Βροχίτσας» (πρώην Δήμου Ιάρδανου) με αριθ. μελέτης 372/07.

H κατά έργο αρμόδια επιτροπή παραλαβής, [αποτελούμενη από τους κ.κ. Παναγόπουλο Βασίλειο Δημ/κό Σύμβουλο, Βαμβακά Αναστάσιο Χωροτάκτη Μηχανικό δήμου και  Μισύρη Αντώνιο Τ.Ε Πολ/κων Μηχ/κών δήμου], που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 64375/13352/7-10-11 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, πήγε  στις 21/12/2012 στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση, που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα του έργου, παρέλαβε τις εκτελεσθείσες εργασίες, με τις εξής παρατηρήσεις:

[Σε κάποια σημεία του δρόμου παρουσιάστηκαν μικρορηγματώσεις που οφείλονται σε  μικροκαθιζήσεις του προϋπάρχοντος χαλικόστρωτου δρόμου, ιδιαίτερα στα άκρα της οδού. Λαμβάνοντας υπόψη:

- ότι για λόγους αύξησης προφανώς του πλάτους της κυκλοφορίας της οδού μηδενίστηκε σχεδόν το πλάτος του ερείσματος και επομένως η άκρη του ασφαλτοτάπητα βρίσκεται πλησίον της παρειάς του χαντακιού.

- ότι παράλληλα για λόγους μείωσης του κόστους του έργου δεν είχε προβλεφθεί από τη μελέτη και δεν κατασκευάστηκε τοιχίο αντιστήριξης της παρειάς και επένδυση της υπόλοιπης  διατομής του χαντακιού ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του άκρου της οδού.

Εκτιμάται ότι δεν τεκμαίρεται ευθύνη του αναδόχου για την εμφάνιση των μικρορηγματώσεων].

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική, δεδομένου ότι έχει λήξει ο 15μηνος χρόνος εγγύησης.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τ.Κ  Κατσαρού και Πρασίνου ν’ αποφασίσουν  επί της πρότασης της επιτροπής παραλαβής του αναφερόμενου έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Το Ν. 1418/84

- Την υπ’ αριθ. 64375/13352/7-10-11 απόφαση ορισμού της επιτροπής

παραλαβής

- Το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου

- Το  αριθ. 448/13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Κατσαρού – Πρασίνου- Φοναϊτικα - Βροχίτσας» (πρώην Δήμου Ιάρδανου) με αριθ. μελέτης 372/07, σύμφωνα με την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, δεδομένου ότι έχει λήξει ο 15μηνος χρόνος εγγύησής του.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ  Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος» και τα μέλη αυτής κ.κ Δημόπουλος Φώτιος, Ανδριόλας Γεώργιος, Σεϊντής Βασίλειος, Λιατσής Δημήτριος, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, Μπελόκας Διονύσιος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και ψήφιση  θέματος.

- Επίσης κατά την ψηφοφορία του θέματος, βρέθηκαν απόντες, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»  κ. Αθανάσιος Καραμπέτσος και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Κατσαρού και Πρασίνου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  2 – 4  - 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ