# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πύργος, 20-04-2011

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

# ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

# ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 			                           Αριθμ. πρωτ.    13282

Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου

Τηλέφωνο:	   26210-35555

Fax:		   26210-31481

# ΠΡΟΣ

# Αποκεντρωμένη Διοίκηση

# Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Ηλείας

ΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 157/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση του ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας ολίσθησης πρανούς κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στο ΤΔ Σαλμώνης» καθώς και παράταση προθεσμίας περαίωσης.

Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 13-04-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 157/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Μ.Ε.Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου

- Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμός απόφασης: 157/2011

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης ΑΠΕ έργου «Άρση επικινδυνότητας ολίσθησης πρανούς κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στο ΤΔ Σαλμώνης» καθώς και παράτασης προθεσμίας περαίωσης

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα. 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11488/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κου Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου, κου Μάκη Παρασκευόπουλου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο 33  μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ.:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος | 1. Παναγόπουλος Ιωάννης |
| 2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος | 2. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, |
| 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας | οι οποίοι δεν προσήλθαν |
| 4. Καράμπελας Αντώνιος | αν και η πρόσκληση τους |
| 5. Παναγόπουλος Βασίλειος | επιδόθηκε νομίμως |
| 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου |  |
| 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος |  |
| 8. Βαρελάς Ιωάννης |  |
| 9. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος |  |
| 10. Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 11. Ζέκιος Λεωνίδας |  |
| 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων |  |
| 13. Τζίνη Διονυσία |  |
| 14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης |  |
| 15. Μπίρμπας Κων/νος |  |
| 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας |  |
| 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος |  |
| 18. Αντωνέλος Δημήτριος |  |
| 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη |  |
| 20. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας |  |
| 21. Δημόπουλος Φώτιος |  |
| 22. Ανδριόλας Γεώργιος |  |
| 23. Γιαννακούλιας Θεόδωρος |  |
| 24. Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 25. Κουρμπανάς Γεώργιος |  |
| 26. Ψάρρης Παναγιώτης |  |
| 27. Λιατσής Δημήτριος |  |
| 28. Γεράνιος Κων/νος |  |
| (Ο επικεφαλής και τα μέλη της παράταξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και πριν τη συζήτηση των προ ΗΔ θεμάτων) |  |
| 29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» |  |
| 30. Καραμπέτσος Αθανάσιος |  |
| 31. Σεφερλής Ιωάννης - Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 16ο θέμα ΗΔ) |  |

Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 11488/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σαλμώνης, κος Σπύρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.

---------

O Πρόεδρος του Σώματος, κος Ευστάθιος Καννής, αναφερόμενος στο 13.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο {Λήψη απόφασης έγκρισης ΑΠΕ έργου «Άρση επικινδυνότητας ολίσθησης πρανούς κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στο ΤΔ Σαλμώνης» καθώς και παράτασης προθεσμίας περαίωσης»} είπε τα εξής: «Σας υποβάλω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στον τίτλο του θέματος, με αριθμό μελέτης 84/2010. Σύμφωνα με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση η σύνταξη του ΑΠΕ έγινε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου. Ο εν λόγω ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός  και η δαπάνη των επιπλέον εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων. Επίσης, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-05-2011, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της προαναφερόμενης εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου. Στην ψηφοφορία μετείχε και ο Πρόεδρος της ΤΚ Σαλμώνης, κος Σπύρος Βασιλακόπουλος. Ο κος Ιωάννης Σεφερλής, επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» , στο συγκεκριμένο θέμα απουσίαζε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

- Το αριθμ.πρωτ. 940/06-04-2011 έγγραφο του Τμήματος  Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. &  Περιβάλλοντος του δήμου Πύργου

- Την από 01-03-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης

ομόφωνα αποφασίζει

εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Άρση επικινδυνότητας ολίσθησης πρανούς κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στο ΤΔ Σαλμώνης», με αριθμό μελέτης 84/2010, καθώς και την παράταση της προθεσμίας περαίωσης αυτού μέχρι 12-05-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 19-04-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.