# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πύργος, 20-04-2011

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

# ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

# ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 			                           Αριθμ. πρωτ.    13277

Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου

Τηλέφωνο:	   26210-35555

Fax:		   26210-31481

# ΠΡΟΣ

# Αποκεντρωμένη Διοίκηση

# Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Ηλείας

ΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 161/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο Αγ.Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του νοτίου και ανατολικού τμήματος του σχεδίου πόλεως Πύργου.»

Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 13-04-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 161/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Μ.Ε.Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμός απόφασης: 161/2011

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο Αγ.Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του νοτίου και ανατολικού τμήματος του σχεδίου πόλεως Πύργου»

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα. 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11488/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κου Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου, κου Μάκη Παρασκευόπουλου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο 33  μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ.:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος | 1. Παναγόπουλος Ιωάννης |
| 2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος | 2. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, |
| 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας | οι οποίοι δεν προσήλθαν |
| 4. Καράμπελας Αντώνιος | αν και η πρόσκληση τους |
| 5. Παναγόπουλος Βασίλειος | επιδόθηκε νομίμως |
| 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου |  |
| 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος |  |
| 8. Βαρελάς Ιωάννης |  |
| 9. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος |  |
| 10. Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 11. Ζέκιος Λεωνίδας |  |
| 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων |  |
| 13. Τζίνη Διονυσία |  |
| 14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης |  |
| 15. Μπίρμπας Κων/νος |  |
| 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας |  |
| 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος |  |
| 18. Αντωνέλος Δημήτριος |  |
| 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη |  |
| 20. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας |  |
| 21. Δημόπουλος Φώτιος |  |
| 22. Ανδριόλας Γεώργιος |  |
| 23. Γιαννακούλιας Θεόδωρος |  |
| 24. Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 25. Κουρμπανάς Γεώργιος |  |
| 26. Ψάρρης Παναγιώτης |  |
| 27. Λιατσής Δημήτριος |  |
| 28. Γεράνιος Κων/νος |  |
| (Ο επικεφαλής και τα μέλη της παράταξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και πριν τη συζήτηση των προ ΗΔ θεμάτων) |  |
| 29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» |  |
| 30. Καραμπέτσος Αθανάσιος |  |
| 31. Σεφερλής Ιωάννης - Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 16ο θέμα ΗΔ) |  |

Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 11488/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, κος Σπύρος Δαρζέντας, ο οποίος δεν προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.

---------

O Πρόεδρος του σώματος κάλεσε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, κο Βασίλειο Παναγόπουλο, να εισηγηθεί το 14.4 θέμα της ΗΔ με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο Αγ.Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του νοτίου και ανατολικού τμήματος του σχεδίου πόλεως Πύργου».

Ο κος Βασίλης Παναγόπουλος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: «Σας υποβάλω προς έγκριση εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης, που αναφέρεται στον τίτλο του θέματος, μέχρι 15-05-2011. Η παράταση προτείνεται έπειτα από σχετική αίτηση της αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπόνηση της μελέτης.»

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της προαναφερόμενης εισήγησης. Στο συγκεκριμένο θέμα ο κος Ιωάννης Σεφερλής, επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» , απουσίαζε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

- Το αριθμ.πρωτ. 680/15-03-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πύργου

- Την από 02-02-2011 αίτηση της αναδόχου «ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΜΑ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» περί παράτασης του χρόνου υποβολής της μελέτης

ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης με τίτλο «Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο Αγ.Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του νοτίου και ανατολικού τμήματος του σχεδίου πόλεως Πύργου» μέχρι 15-05-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 20-04-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.