ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  13/2014

ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την υλοποίηση του έργου: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου Δεματοποίηση – Κομποστοποίηση»

Β. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου ΕΠΠΕΡΑΑ και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας.

Γ. Εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της

Στον Πύργο, σήμερα 15 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 870/10-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 10. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 11. Αντωνέλος Δημήτριος, 12. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Μικελόπουλος Γεώργιος, 15. Δημόπουλος Φώτιος, 16. Ανδριόλας Γεώργιος, 17. Σεϊντής Βασίλειος, 18. Κουρμπανάς Γεώργιος, 19. Λιατσής Δημήτριος, 20. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 21. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 22. Μεσσαλάς Δημήτριος, 23.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 24. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 25. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Μπίρμπας Κων/νος, 4. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 5. Μποσμής Κων/νος, 6. Γεράνιος Κων/νος, 7. Μπελόκας Διονύσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και

8. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 10ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την υλοποίηση του έργου: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου Δεματοποίηση – Κομποστοποίηση»

Β. Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου ΕΠΠΕΡΑΑ και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας.

Γ. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της και ανέφερε:

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος υπέβαλλε στο Σώμα το υπ’ αριθ. 69/14 έγγραφό της στο οποίο εκθέτει τα εξής: «....Ο Δήμος Πύργου έχει υποβάλει πρόταση για το έργο του θέματος έπειτα από την πρόσκληση χρηματοδότησης 4.9 του ΥΠΕΚΑ. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στα παρακάτω:

- Παύση λειτουργίας Χ.Α.Δ.Α

- Στη μείωση των διαθέσιμων οργανικών αποβλήτων και

- Στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών

Η συνολική πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ ανέρχεται σε ποσό 3.927.400,00€ με το ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

- Προμήθεια μηχανημάτων δεματοποίησης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων συνολικού ποσού 2.789.000,00€. Η προμήθεια των μηχανημάτων θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό.

- Τα αναγκαία έργα πολιτικού μηχανικού στο χώρο που θα επιλεγεί και αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση των μηχανημάτων σύμφωνα με τις μελλοντικές μελέτες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την νόμιμη λειτουργία και διαχείριση των απορριμμάτων. Τα έργα ανέρχονται σε ποσό 1.000.000,00€ με το ΦΠΑ.

- Οι οριστικές μελέτες των προτεινόμενων έργων για την κατασκευή και λειτουργία της παραπάνω εγκατάστασης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 1958/21-01-12 [ΦΕΚ 21] με προεκτιμώμενη αμοιβή που ανέρχεται σε ποσό 137.760,00€.

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη πράξη-πρόταση  από το ΥΠΕΚΑ απαιτείται η λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης   στο χρηματοδοτικό εργαλείο της διαχειριστικής αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ   για ποσό 3.927.400,00€ .

Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης:

- Για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου του θέματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων», με θεματική προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» πρόσκληση 4,9.

- Για την έγκριση του σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος μεταξύ του δήμου Πύργου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε ο τελικός δικαιούχος (Δήμος Πύργου) ως φορέας υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ λόγω διαχειριστικής επάρκειας να μπορέσει να κατασκευάσει το έργο και να αναλάβει την παρακολούθησή του έναντι της ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παραχώρησε το λόγο στον Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο δήμο Πύργου» κ. Ι. Σεφερλή, ο οποίος  πρότεινε ν’ απαλειφθεί από το κείμενο του σχεδίου της προγραμματικής  παράγραφος 3 του άρθρου 13 « ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»: που αναφέρει τα εξής: Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ν’ αποφασίσουν επί της πρότασης.

Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε την απαλοιφή της παραγράφου.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ ν’ αποφασίσει σχετικά με:

- την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου του θέματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων», με θεματική προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» πρόσκληση 4,9.

- την έγκριση του σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης  για την υλοποίηση του έργου του θέματος μεταξύ του δήμου Πύργου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του ΕΠΠΕΡΑΑ

- τον ορισμό των δημοτικών συμβούλων: κ. Βασιλείου Παναγόπουλου - Αντιδημάρχου ως τακτικού και κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου – Αντιδημάρχου ως αναπληρωματικού μέλους, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ (άρθρο 8)

- την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο, προκειμένου να υπογράψει την Π.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.9 του άρθρο 8 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση  Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012)

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» [ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006]

- Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/10 ,

- Την πρόσκληση 4.9  του ΥΠΕΚΑ για τη συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων», με θεματική προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»

- Το αριθ. 69/14 έγγραφο - εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

- Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση των έργων: 1.«Προμήθεια μηχανημάτων κομποστοποίησης – δεματοποίησης Α.Σ.Α Δ. Πύργου» 2. «Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας κοσμποστοποίησης – δεματοποίησης Α.Σ.Α Δ. Πύργου» και

3.«Οριστικές μελέτες Α.Σ.Α Δ. Πύργου» που αποτελούν υποέργα της πράξης: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Πύργου – δεματοποίηση κομποστοποίηση»

- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Ι. Σεφερλή, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου δεματοποίηση - κομποστοποίηση» συνολικού προϋπολογισμού 3.927.400,00€, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ» άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων», με θεματική προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», πρόσκληση 4.9.

- Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του ΕΠΠΕΡΑΑ και αποδέχεται τους όρους της (εκτός της παρ. 3 του άρθρου 13 που απαλείφεται), όπως αναγράφονται στο σχέδιο αυτής, που συνοδεύει  την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, για την υλοποίηση των έργων: 1.«Προμήθεια μηχανημάτων κομποστοποίησης – δεματοποίησης Α.Σ.Α Δ. Πύργου» 2. «Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας κοσμποστοποίησης – δεματοποίησης Α.Σ.Α Δ. Πύργου» και 3. «Οριστικές μελέτες Α.Σ.Α Δ. Πύργου» που αποτελούν υποέργα της πράξης: «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Πύργου – Δεματοποίηση Κομποστοποίηση», ώστε ο τελικός δικαιούχος (δήμος Πύργου) ως φορέας υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, λόγω διαχειριστικής επάρκειας, να μπορέσει να κατασκευάσει το έργο και ν’ αναλάβει την παρακολούθησή του έναντι της ΕΥΔ/ ΕΠΠΕΡΑΑ.

- Απαλείφει την παρ. 3 του άρθρου 13:  «Ειδικοί όροι» από το σχέδιο της Π.Σ που αφορά στην : Εμπιστευτικότητα.

- Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους: κ. Βασιλείο Παναγόπουλο - Αντιδήμαρχο ως τακτικό μέλος και τον κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο – Αντιδήμαρχο ως αναπληρωματικό μέλος, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ (άρθρο 8).

- Παρέχει την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της Π.Σ.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

- της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος» κ.κ: Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Δ. Μεσσαλάς, Δ. Λιατσής, Γ. Κουρμπανάς, Β. Σεϊντής, Α. Αγγελακοπούλου, Κ. Διαμαντόπουλος είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  27 –  1  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την

παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010

Μεταξύ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ  »

και

«ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

για την υλοποίηση του (των) Έργου (Έργων)

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ »

2. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ»

3. «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ»

που αποτελεί υποέργο(α) της Πράξης

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

ΠΥΡΓΟΣ …… 2014

Στον Πύργο σήμερα  την ……. του μηνός ……  του έτους 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  , με την επωνυμία ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. που εδρεύει στην Γαστούνη Πλατεία Αγίου Νικολάου ΤΚ27300 και ΑΦΜ 099663214, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Ιωάννη Λυμπέρη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  που εδρεύει στο  ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ  και με Α.Φ.Μ. 997851040, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ  και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010.

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με αριθμό…….που έγινε την ……./……/2014  με την οποία εγκρίθηκε  η Προγραμματική Σύμβαση εκτέλεσης της Πράξης : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» προϋπολογισμού : 3.927.400,00€

Το με αριθ. Πρωτ 3266 της 26-07-2012 με Α.Δ.Α. :Β41Σ7Λ6-ΡΝΥ   έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης Δήμου Πύργου .

Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ Ηλείας  με αριθμό…….που έγινε την ……./……/2014 με την οποία εγκρίθηκε  η Προγραμματική Σύμβαση εκτέλεσης της Πράξης : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» προϋπολογισμού :3.927.400,00€

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » (Με την πρόταση αυτή θα πραγματοποιηθεί η μείωση του όγκου απορριμμάτων του Δ.Πύργου με δημιουργία εγκαταστάσεων παρασκευής  εδαφοτεχνικού –κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο  οργανικό κλάσμα Α.Σ.Α. και επίσης θα γίνεται  η διαχείριση των υπολειμάτων μέσω δεματοποίησης .)

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

- Προμήθεια μηχανημάτων δεματοποίησης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων συνολικού ποσού : 2.789.640,00€  με το Φ.Π.Α.

- Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης & Λειτουργίας κομποστοποίησης – δραματοποίησης  συνολικού ποσού : 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.

- Οι οριστικές μελέτες των προτεινόμενων έργων : 137.760,00€  με το Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 άρθρο 10 παρ. 13, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση για το είδος πράξεων τύπου Α  (αρ.πρωτ 3266 της 26-07-2012 με Α.Δ.Α. :Β41Σ7Λ6-ΡΝΥ   έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος) που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου (ή των Έργων), τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

Έργο: Τεχνικό έργο, προμήθεια, υπηρεσία, δράση που συμβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης και που στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΔ) αναφέρεται ως υποέργο ή έχει τα χαρακτηριστικά υποέργου αλλά δεν αναφέρεται στο ΤΔΠΠ επειδή δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση.

Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (έργα),  έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του (των) μετά την ολοκλήρωσή του (τους) και ο οποίος στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως φορέας πρότασης.

Φορέας Υλοποίησης: φορέας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3840/10, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ  και στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως δικαιούχος.

Ανάδοχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου (των Έργων):

- Προμήθεια μηχανημάτων δεματοποίησης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων συνολικού ποσού : 2.789.640,00€  με το Φ.Π.Α.

- Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης & Λειτουργίας κομποστοποίησης – δραματοποίησης  συνολικού ποσού : 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.

- Οι οριστικές μελέτες των προτεινόμενων έργων : 137.760,00€  με το Φ.Π.Α.

στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος έναντι της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ, ΕΦΔ) Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.  και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

- Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

- Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

- Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

- Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

- Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

- Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

- Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

- Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

- Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

- Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .

- Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

2.1 	Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

- Να υπογράφει τη σύμβαση ανάθεσης προς κάθε ανάδοχο μαζί με το φορέα υλοποίησης

- Να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή για την εκτέλεση του Έργου και τη δαπάνη του μη επιλέξιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

- Να διασφαλίσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των πρόσθετων ή και μη επιλέξιμων δαπανών που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του Έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, καθώς και το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

- Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του

- Να διενεργεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο (τους Αναδόχους) με βάση τις Πιστοποιήσεις του Φορέα Υλοποίησης

- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2 	Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013

- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013

- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου και με την ΕΔΑ/Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.  και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

- Να μεριμνά για την εγγραφή στις ειδικές διατάξεις της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΕΠ κλπ) ότι η κατανομή της πίστωσης της  πράξης που υλοποιείται μέσω της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται στον Κύριο του Έργου

- Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

- Να μεριμνά, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, για την εγγραφή σε Συλλογική Απόφαση, καθώς επίσης και για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων.

- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

- Να παραλαμβάνει και να εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως τα φορολογικά στοιχεία του αναδόχου (των αναδόχων) και στη συνέχεια να παραδίδει τα πρωτότυπα στον Κύριο του Έργου.

- Να τηρεί στο φάκελο του έργου  αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι.

- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 3

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1 	Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες για το (κάθε) Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων, είναι  3.927.400,00€  ευρώ και αναλύεται κατά έργο ως ακολούθως:

- Προμήθεια μηχανημάτων δεματοποίησης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων συνολικού ποσού : 2.789.640,00€  με το Φ.Π.Α.

- Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης & Λειτουργίας κομποστοποίησης – δεματοποίησης  συνολικού ποσού : 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.

- Οι οριστικές μελέτες των προτεινόμενων έργων : 137.760,00€  με το Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ή και με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΔΑ/Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.

3.2 	Η χρηματοδότηση του Έργου πραγματοποιείται από ίδιους πόρους του Κυρίου του Έργου και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α .μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.

3.3 	Η κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για την (πιθανή) ίδια συμμετοχή του κυρίου του έργου, τον Φ.Π.Α., στην περίπτωση που δεν είναι επιλέξιμος καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, βαρύνουν τον κύριο του έργου. Η διάταξη αυτή θα περιληφθεί και στη σύμβαση ανάθεσης.

3.4 	Οι πόροι για την κάλυψη των προσθέτων δαπανών διοίκησης της παρούσας σύμβασης, που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης, βαρύνουν τον  Κύριο του Έργου και θα καταβάλλονται μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

3.5 	Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 	Η  διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου (ή του Έργου με τον απώτερο χρόνο ολοκλήρωσης) και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης σε πλήρη λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

4.2 	Το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθορίζεται από την απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν της 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική περιφέρεια (Δυτικής Ελλάδος/Δήμος Πύργου/Δημοτική-Τοπική Πύργου), στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1	Η σύμβαση ανάθεσης του (κάθε) Έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Κυρίου του Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

6.2	Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι  ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος του (κάθε) Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και, ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. , θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

6.3	Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και θα αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου, ώστε να προβαίνει στην εμπρόθεσμη εγγραφή τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή τους, για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του Έργου, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

6.4	Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.1 Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση είναι οι ακόλουθες:

- Οι  δαπάνες για πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου και που δεν αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης, προϋπολογιζόμενου ύψους 0,00Ευρώ,. περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου.

- Ο μη επιλέξιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους 0,00€ ευρώ.

- Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του Κυρίου του Έργου.

- Το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

7.2	Η καταβολή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου 7.1 πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των λοιπών δαπανών του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1	Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. πρωτ. …………….. Προγραμματικής Σύμβασης», με έδρα τον Πύργο Ηλείας Δημαρχιακό Μέγαρο δ/νση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα ΤΚ27100 .

8.2	Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και

- ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του υποδεικνυόμενα από τον φορέα χρηματοδότησης της πράξης.

8.3	Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π/Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. , οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης του Έργου, ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

8.4	Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

8.5	Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

8.6	Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8.7	Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και την Ε.Δ.Α./Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α., αφού υπογραφούν .

8.8	Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.9	Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή:

- η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.1	Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

13.2	Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 14

ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

14.1	Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων  οργάνων τους.

14.2	Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

14.3	Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Πύργου  (π.χ. η έδρα του Κυρίου του Έργου).

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1	Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

15.2	Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ………..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης :ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

1.1 τίτλος Έργου 1: Προμήθεια μηχανημάτων δεματοποίησης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου  (συνολικού ποσού : 2.789.640,00€  με το Φ.Π.Α.)

1.2 τίτλος Έργου 2: Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης & Λειτουργίας κομποστοποίησης – δεματοποίησης  αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου  (συνολικού ποσού : 1.000.000,00€  με το Φ.Π.Α.)

1.3 τίτλος Έργου 3: Οριστικές μελέτες διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δ. Πύργου  (συνολικού ποσού : 137.760,00€  με το Φ.Π.Α.)

2. Κύριος του έργου (Φορέας πρότασης) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

3. Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος): Δ.ΠΥΡΓΟΥ

4. Φορέας λειτουργίας) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

Ο Δήμος Πύργου  προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων τόσο της δικής του περιοχής όσο και των όμορων Δήμων Αρχαίας Ολυμπία & Κρεστένων  προτίθεται να δημιουργήσει εγκατάσταση παρασκευής εδαφοβελτιωτικου –κομποστ από προδιαλεγμενο  η διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών απόβλητων σε μη στεγασμένη επιφάνεια  για την επεξεργασία και σε αποθήκευση σε κτίριο  τύπου θερμοκηπίου για το τελικό προϊόν

Κύριος στόχος της κατασκευής μονάδας κομποστοποίησης θα είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβλητα και να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης. .Οι στόχοι-οφέλη είναι :

- Μείωση   αποβλήτων.  Επίτευξη   σημαντικού   ποσοστού   εκτροπής  των  βιοαποδομήσιμων  Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) από χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς τα βιοαπόβλητα αποτελούν το μεγαλύτερο και «δυσκολότερο» ρεύμα των ΒΑΑ.

- Μείωση των προς διάθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας.

- Μείωση της παραγωγής μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής.

- Μείωση της παραγωγής στραγγισμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

- Υποβιβασμός των τοξικών χημικών ουσιών στα βιοαπόβλητα.

Επίσης διευκολύνεται η λειτουργία των δημόσιων χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου υπάρχουν τέτοιοι, μειώνεται η έκταση και το κόστος κατασκευής τους, γίνεται οικονομικότερη η λειτουργία τους, υγειονομικά ασφαλής και άοσμη, οι δε εργαζόμενοι σε αυτούς έχουν ένα πολύ πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Με τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της μονάδας που θα γίνουν μέσω του 3ου υποέργου [α)Τοπογραφική αποτύπωση, β)Περιβαλλοντικές μελέτες γ)Αρχιτεκτονικές δ)Μελέτη παθητικής πυρασφάλειας ε)Ενεργητική πυροπροστασία ζ)Στατικές μελέτες η)Η/Μ μελέτες  θ)Γεωλογική μελέτη Μελέτη ΣΑΥ –ΦΑΥ Τεύχη δημοπράτησης] θα δοθεί άδεια λειτουργίας  και    άδεια εγκατάστασης  στην πρότυπη αυτή μονάδα διαχείρισης των Α.Σ.Α. . Με το 2ο υποέργο θα υλοποιηθούν όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις και τα έργα διαμόρφωσης ειδικότητας  πολιτικού μηχανικού ώστε να υποστηρίξουν την μονάδα   . Με το 1ο υποέργο θα γίνει η προμήθεια των προτεινόμενων μηχανημάτων για την λειτουργία της μονάδας

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.ΠΥΡΓΟΥ

| Υποέργα | ΕΠ.Π.Ε.Ρ.Α.Α. | Ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου |  | σύνολα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ίδια συμμετοχή | Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ | 2.268.000,00€ |  | 821.640,00€ | 2.789.640,00€ |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ | 813.008,13€ |  | 186.991,87€ | 1.000.000,00€ |
| ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ | 112.000,00€ |  | 25.760,00€ | 137.760,00€ |
| Συνολικός προϋπολογισμός / χρηματοδότηση Πράξης | 3.193.008,13€ |  | 734.391,87€ | 3.927.400,00 |

7. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση : 3.927.400,00

8. Διάρκεια υλοποίησης

| Έργα | Διάρκεια (σε μήνες) |
| --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ | 6 ΜΗΝΕΣ |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ | 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. Δ.ΠΥΡΓΟΥ | 6 ΜΗΝΕΣ |
| Συνολική διάρκεια Πράξης |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

| Έγγραφο / απόφαση | Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης | Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

| Ενέργεια | Υπεύθυνος φορέας |  |
| --- | --- | --- |
|  | κύριος του έργου | φορέας υλοποίησης |

Στο αντικείμενο της Προγραμματικής σύμβασης είναι δυνατό να περιλαμβάνονται (διακριτά) και έργα/δράσεις, που δεν αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης, αλλά είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν προκειμένου να καταστεί η πράξη λειτουργική (πχ ιδιωτικές συνδέσεις σε δίκτυο αποχέτευσης)

Όπου στα επόμενα αναφέρεται «Έργο» αντικαθίσταται με «Έργων» στην περίπτωση που με την Προγραμματική Σύμβαση μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα εκτέλεσης περισσοτέρων του ενός.

Ο κατάλογος ενεργειών είναι ενδεικτικός

Στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αναφέρονται ενδεικτικά και προσαρμόζονται αναλόγως

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

Εφ’ όσον απαιτείται ίδια συμμετοχή ή και ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

Εφ’ όσον ο κύριος του έργου θα διενεργεί τις πληρωμές προς τον (τους) ανάδοχο (αναδόχους)

Όπως προηγουμένως

Εφ’ όσον ο κύριος του έργου πραγματοποιεί τις πληρωμές για το σύνολο των υποέργων της πράξης

Εφ’ όσον οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνται από τον Κύριο του Έργου

Εάν η ΠΣ περιλαμβάνει περισσότερα του ενός έργα προστίθενται αντίστοιχα Παραρτήματα πχ IIα κλπ

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία

Σε περιπτώσεις που απαιτείται ίδια συμμετοχή ή και μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ

Είναι σκόπιμο στην περίπτωση αυτή να περιλαμβάνεται διάταξη που θα ορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού, πιστοποίησης και καταβολής των πρόσθετων δαπανών

Μόνο στην περίπτωση τεχνικών έργων

Εάν έχει έτσι συμφωνηθεί

Πχ τόκοι δανείων

Ή άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους.

Ή ο φορέας που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους

Αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί η πράξη

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η διάθεση. Εφ’ όσον είναι γνωστοί οι διαθέσιμοι πόροι καλό είναι να αναφέρονται στην Προγραμματική Σύμβαση

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση Έργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.