ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  18/2014

ΘΕΜΑ: «α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και του Δασαρχείου Πύργου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλής βατότητας του δασικού δρόμου Τ.Κ Σκαφιδιάς και παραλίας Λεβεντοχωρίου»

β. Ορισμός μελών του δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως εκπροσώπους του δήμου στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης [άρθρο 8ο]

γ. Εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της

Στον Πύργο, σήμερα 15 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 870/10-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 10. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 11. Αντωνέλος Δημήτριος, 12. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Μικελόπουλος Γεώργιος, 15. Δημόπουλος Φώτιος, 16. Ανδριόλας Γεώργιος, 17. Σεϊντής Βασίλειος, 18. Κουρμπανάς Γεώργιος, 19. Λιατσής Δημήτριος, 20. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 21. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 22. Μεσσαλάς Δημήτριος, 23.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 24. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 25. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Μπίρμπας Κων/νος, 4. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 5. Μποσμής Κων/νος, 6. Γεράνιος Κων/νος, 7. Μπελόκας Διονύσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και

8. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με αριθμό πρωτ. 870/10-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι:

Της Τ.Κ Λεβεντοχωρίου κ. Τζαβάρας Ανδρέας

Της Τ.Κ Σκαφιδιάς Χρονόπουλος Διονύσιος , οι οποίοι και προσήλθαν.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και του Δασαρχείου Πύργου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλής βατότητας του δασικού δρόμου Τ.Κ Σκαφιδιάς και παραλίας Λεβεντοχωρίου»

β. Ορισμός μελών του δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως εκπροσώπους του δήμου στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης [άρθρο 8ο]

γ. Εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της] και εξέθεσε τα εξής:

[Με το από αριθ. 794Δ/13 έγγραφο του Δημάρχου υποβάλλεται στο Σώμα, προκειμένου να εγκριθεί, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλής βατότητας του δασικού δρόμου Τ.Κ Σκαφιδιάς και παραλίας Λεβεντοχωρίου», το οποίο βρίσκεται εκτός των οριοθετημένων οικισμών των Τ.Κ Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής  αντικείμενό της είναι η δημιουργία τουριστικών διαδρομών αναψυχής για τις δράσεις πεζοπορίας ποδηλάτου καθώς και της λειτουργικής υποδομής για την τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 166.528,78€ θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου με μέριμνα του δήμου Πύργου, από πόρους του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ομάδας Τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ)

Η διάρκεια της Π.Σ αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται μετά από εννέα (9) μήνες χρονικό διάστημα στο οποίο εκτιμάται ότι θα έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου [15 μήνες μετά την περαίωσή του]. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για έξι (6) ακόμη μήνες, μετά από αίτηση του δήμου Πύργου, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (άρθρο 8) και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Λεβεντοχωρίου και Σκαφιδιάς:

α. Να εγκρίνουν τη σύναψη της αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης

β. Να ορίσουν, μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου:

- Στην επιτροπή επίλυσης διοικητικών διαφορών (άρθρο 5) τους κ.κ:

1. Ο δήμαρχος κ. Γεράσιμος Παρασκευόπουλος με αναπληρωτή του τη δημοτική σύμβουλο κα Διονυσία Τζίνη

2. Τον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Αργυρόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου

- Στην επιτροπή παρακολούθησής (άρθρο 6) της ως τακτικούς εκπροσώπους του δήμου τους κ.κ:

1. Τον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Ανδρικόπουλο

2. Το δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Φώτη Ανδρικόπουλο

γ. Να εξουσιοδοτήσουν το δήμαρχο για την υπογραφή της».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

-  Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ΦΕΚ΄Α΄87/7-6-2010]

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» [ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006],

- Την αριθ. 794Δ/13 εισήγηση του Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου, και του Δασαρχείου Πύργου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και Ανάπτυξη πολλαπλής βατότητας του δασικού δρόμου Τ.Κ Σκαφιδιάς και παραλίας Λεβεντοχωρίου» και αποδέχεται τους όρους της, όπως αναγράφονται στο σχέδιο αυτής, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.

Β. ορίζει ως εκπροσώπους του δήμου Πύργου

- Στην επιτροπή επίλυσης διοικητικών διαφορών (άρθρο 5) τους κ.κ:

1. Γεράσιμο Παρασκευόπουλο – δήμαρχο Πύργου με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Διονυσία Τζίνη

2. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο - Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Αργυρόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου

- Στην επιτροπή παρακολούθησής (άρθρο 6) της ως τακτικούς εκπροσώπους του δήμου τους κ.κ:

1. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο – Αντιδήμαρχο  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Ανδρικόπουλο

2. Ιωάννη Αργυρόπουλο – δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Φώτη Ανδρικόπουλο

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μάκη Παρασκευόπουλο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Δ. Λιατσής, Α. Αγγελακοπούλου, Κ. Διαμαντόπουλος, Δ. Μεσσαλάς, Χ.Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Σκαφιδιάς, Λεβεντοχωρίου είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  17 –  2  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«για την μελέτη και εκτέλεση του δημόσιου  δασοτεχνικού έργου “Bελτίωση και Ανάπτυξη πολλαπλής Βατότητας του Δασικού δρόμου Τ.Κ. Σκαφιδιάς και παραλία Λεβεντοχωρίου”».

Σήμερα την    /   /2014

Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου που νομίμως εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα κ. Εμμανουήλ  Αγγελάκα και

2. Ο Δήμος Πύργου  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεράσιμο Παρασκευόπουλο

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7),

- Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289),

- Το Ν. 3208/03 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-2003),

- Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 2240/94(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/τΑ/31-3-2011),καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ.». (ΦΕΚ 24 Α΄),

- Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114 Α΄),

- Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του  άρθρου 7 του Ν. 2839/00(196 Α΄),

- Το Π.Δ. 437/81, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 Α΄),

- Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»(ΦΕΚ Α΄ 116).

- Την αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν  τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής  στα δάση και τις δασικές  εκτάσεις της Χώρας» (ΦΕΚ 170/τ. Β’/14-03-95),

- Το Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ.  Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄),

- Τον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

- Τα άρθρα 8, 100 και 280  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-10),

- Την αριθμ ………./13 απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,

- Το  με αριθμ. ……………..έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Δασών ………………. …………….και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.

- Την αριθμ. ……………….. γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντού Δασών και Αγροτικών υποθέσεων ……………………………..

- Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Ν. Ηλείας

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης:

#### ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της παραπάνω παρέμβασης είναι η δημιουργία τουριστικών διαδρομών αναψυχής για τις δράσεις πεζοπορίας ποδηλάτου καθώς και της λειτουργικής υποδομής για τη  τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

## ΑΡΘΡΟ 2 Περιγραφή του Έργου

Η παρέμβαση διατάσσεται  στο μέτωπο της θάλασσας  και το συνολικό της ανάπτυγμα ανέρχεται  στα  1.190,00 μέτρα περίπου.

Πιο συγκεκριμένα:

- Θα πραγματοποιηθεί ισοπεδωτική εργασία στο υφιστάμενο επίπεδο του δασικού δρόμου με σκοπό την εξομάλυνση καθώς και την διευθέτηση των κλίσεων απορροής όμβριων  προς την τάφρο στο εσωτερικό μέτωπο του δρόμου.

- Στα τμήματα Α και Β θα κατασκευαστούν καθιστικά θέασης με ξύλινα σκίαστρα.

- Θα πραγματοποιηθεί διευθέτηση της ανοιχτής τάφρου.

- Τα φωτιστικά διατάσσονται στην εσωτερική πλευρά της πεζογέφυρας ως προέκταση του κοιλοδοκού στήριξης, συνολικού ύψους 4,50 μέτρων από το επίπεδο στήριξης. Το ύψος της φωτιστικής πηγής ανέρχεται στα  4,00 μέτρα. Το φανάρι θα προσαρμόζεται σε οριζόντιο βραχίονα ίδιας διατομής κοιλοδοκού, θα είναι απλό πρίσμα διαστάσεων 20x30x20(ύψος) εκ. περίπου, και θα φέρει λαμπτήρα 150Watt Νατρίου. Η απόσταση των φωτιστικών αξονικά ανέρχεται στα 12,70 μέτρα περίπου.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα περιλαμβάνουν:

ΜΕΛΕΤΕΣ (Συνταγμένες κατά τις περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις).

Α. Πλήρης τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων

Β. Έργο βελτίωσης και Ανάπτυξης πολλαπλής βατότητας του δασικού δρόμου στο Τ.Κ. Σκαφιδιάς και παραλίας Λεβεντοχωρίου.

Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης των έργων

1. Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων με την συνδρομή Δασολόγου από την Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών και περ/ντος του Δήμου Πύργου και το έργο θα εκτελεστεί με δημοπρασία με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης.

2. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται στην 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (Σχετική εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.169694\6997\17-10-1983 «Οδηγίες και σχέδια σύνταξης μελετών διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών και χώρων υπαίθριας αναψυχής)

3. Η έγκριση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81, 146/88, 3669/2008 και 66102/970/23-2-95 απόφαση Υφ. Γεωργίας).

4. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει  το φορέα εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 4: Όργανα που  αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση

    - «Φορέας κατασκευής του έργου»  είναι ο Δήμος Πύργου.

    - «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»  είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και περ/ντος του Δήμου Πύργου, στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

    - «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του   Δήμου Πύργου.

    - Η Οικονομική Επιτροπή του ανωτέρω Δήμου  σύμφωνα με το άρθρο 72  Ν. 3852/2010 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών. Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26  Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011).

    - Η Δνση Δασών Ν. Ηλείας  δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012:

    - προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης (ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των μελετητών-εργοληπτών που μπορούν να συμμετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης καθώς και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ. )

    - προέγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών ( Α.Π.Ε. ) και τον καθορισμό τιμών νέων εργασιών

    - προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης.

    - Επιβλέποντας για την εκτέλεση του  έργου της Π.Σ. θα οριστεί Δασολόγος απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Δασοπόνος Τ.Ε.

    - Τεχνικά Συμβούλια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

    - Αιτήσεις θεραπείας. Σύμφωνα με την  παρ. 4 του άρθρου 227  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», αρμόδιος να αποφανθεί  επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου του έργου είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η οποία έχει συσταθεί με τον ως άνω  νόμο. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, αρμόδιος να αποφαίνεται επί των ανωτέρω αιτήσεων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ 1 του ιδίου νόμου, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο 5 Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών

Η επιτροπή αυτή είναι διμερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου:

1. Ο εκάστοτε Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρος.

2. Ο εκάστοτε  Διευθυντής Δασών  Ηλείας (της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας) με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Για το Δήμο Πύργου:

1. Ο Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Παρασκευόπουλος, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο……………………………………………. κ.   ………………………….

2. Ο Αντιδήμαρχος κ. ………………………….., με αναπληρωτή του τον Δημ. Σύμβουλο κ. ………………………………….

Οι αρμοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών  είναι οι εξής:

- Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

- Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την εφαρμογή  των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

- Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου.

Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν ζητηθεί από ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 6:  Επιτροπή Παρακολούθησης της  σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης, για  την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10). Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από:

- Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών  Ηλεία, με τον αναπληρωτή του,  ο οποίος ορίζεται ως  πρόεδρος της επιτροπής.

- Έναν Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Πύργου,  με τον αναπληρωτή του.

- Δύο εκπροσώπους  του Δήμου Πύργου  με τους αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη Αρχή.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Πύργου  θα ορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση των όρων της σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου Δήμου Πύργου, και  θα εισηγείται  κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και  γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει  η άποψη του προέδρου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον γραμματέα  της επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 7: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 166.528,78 Eυρώ θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μέριμνα του Δήμου Πύργου, από πόρους ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (O.T.Δ.) .

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης

1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται μετά από εννέα(9) μήνες, χρονικό διάστημα στο οποίο εκτιμάται ότι θα έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου (15 μήνες μετά την περαίωσή του). Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για έξι(6) ακόμα μήνες, μετά από αίτηση του Δήμου Πύργου, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (άρθρο 8) και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.

2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, εάν στη πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από το Δήμο Πύργου, να συνεργαστεί  και να εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και του οικοσυστήματος της περιοχής. Στη περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία  και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του Δήμου Πύργου.

Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα

Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ/τος 437/81, που ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση  των μελετών.

Άρθρο 10: Τροποποίηση της σύμβασης

1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 1 και 3)

2. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

3.Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 11: Διαχείριση του έργου

Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο αρμόδιο Δασαρχείο.

Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1. Ο  Δήμος Πύργου αναλαμβάνει:

- Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παρ 5 του άρθρου 4 της Π.Σ από την Δ/νση Δασών Ν. Ηλείας.

- Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-6-06, με εφαρμοστική την αρ. 334133/06 ΚΥΑ (αφορά στη κράτηση του 6‰ από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του στον Ειδικό Λογαριασμό «Δικαιώματα Γεωτεχνικών» (Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425).

- Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής των μελετών και του έργου με ειδικά για το σκοπό αυτό προσλαμβανομένου Δασολόγου ή και Δασοπόνου, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου.

- Να τηρήσει με σχολαστικότητα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, εργασίες, τεχνικές και μεθόδους των τεχνικών μελετών, που θα πρέπει να συνταχθούν κατά τα περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων οριζόμενα και να εγκριθούν από τις Δασικές Υπηρεσίες κατά τις κείμενες περί δασοτεχνικών έργων διατάξεις.

- Να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ως και τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα, καθώς και ειδικότερα για τα έργα δασικής αναψυχής τις διατάξεις της αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας.

- Να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης  για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών και στο τέλος κάθε έτους να υποβάλει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία.

- Να αναρτήσει ειδική πινακίδα στον τόπο εκτέλεσης του έργου, με δαπάνη του, όπου θα αναγράφεται εκτός των άλλων, ότι το έργο εκτελείται με τη συνεργασία της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Άρθρο 13: Ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Άρθρο 14: Ακροτελεύτιο

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση                                         Για τον Δήμο Πύργου

Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αγγελάκας Εμμανουήλ                                           Γεράσιμος  Παρασκευόπουλος