# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πύργος, 28-03-2011

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

# ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

# ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 			                           Αριθμ. πρωτ.      9810

Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου

Τηλέφωνο:	   26210-35555

Fax:		   26210-31481

# ΠΡΟΣ

# Αποκεντρωμένη Διοίκηση

# Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Ηλείας

ΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ καθώς και της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου», με αριθμό μελέτης 35/2010

Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 17-03-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 117/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Μ.Ε.Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου

- Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμός απόφασης: 117/2011

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α)έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου» με αριθμό μελέτης 35/2010 και β)παράτασης της προθεσμίας περαίωσης

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα. 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7854/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κου Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου, κου Μάκη Παρασκευόπουλου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο 33  μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ.:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος | 1. Τζίνη Διονυσία |
| 2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος | 2. Αντωνέλος Δημήτριος |
| 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας | 3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας |
| 4. Καράμπελας Αντώνιος | 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος |
| 5. Παναγόπουλος Ιωάννης | 5. Λιατσής Δημήτριος |
| 6. Παναγόπουλος Βασίλειος | 6. Γεράνιος Κων/νος |
| 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου |  |
| 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος |  |
| 9. Βαρελάς Ιωάννης |  |
| 10. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος |  |
| 11. Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 12. Ζέκιος Λεωνίδας (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 4ο θέμα προ ΗΔ) |  |
| 13. Κοτσιλίμπας Γεώργιος (αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου προ ΗΔ θέματος) |  |
| 14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων |  |
| 15. Φραγκαντώνης Παναγιώτης |  |
| 16. Μπίρμπας Κων/νος |  |
| 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος |  |
| 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη |  |
| 19. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας |  |
| 20. Δημόπουλος Φώτιος |  |
| 21. Ανδριόλας Γεώργιος (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 11ο θέμα ΗΔ) |  |
| 22. Σεϊντής Βασίλειος (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 15ο θέμα ΗΔ) |  |
| 23. Κουρμπανάς Γεώργιος (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 4ο θέμα προ ΗΔ) |  |
| 24. Ψάρρης Παναγιώτης (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 4ο θέμα προ ΗΔ) |  |
| 25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 16ου θέματος ΗΔ) |  |
| 26. Καραμπέτσος Αθανάσιος (αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 16ου θέματος ΗΔ) |  |
| 27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 15ο θέμα ΗΔ) |  |

Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 7854/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, κος Σπύρος Δαρζέντας, ο οποίος προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.

---------

O Πρόεδρος του Σώματος, κος Ευστάθιος Καννής, αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο {Λήψη απόφασης α)έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου» και β)παράτασης της προθεσμίας περαίωσης} είπε: «Σας υποβάλω προς έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου», όπως διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου. Σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση ο εν λόγω ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης καθώς και προμετρητικά σφάλματα που προέκυψαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών καθώς και της αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23% θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα. Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 45.055,28 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη των εργασιών. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο διαβιβάστηκε η από 14-02-2011 αίτηση του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 10-05-2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.»

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα  να αποφασίσει επί της εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, Σπύρος Δαρζέντας, είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

- Το αριθμ.πρωτ. 308/28-02-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος Δήμου Πύργου

- Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (άρθρο 8) και  του ΠΔ 609/85 (άρθρα 36 & 43)

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου», με αριθμό μελέτης 35/2010, καθώς και την παράταση της προθεσμίας περαίωσής του έως 10-05-2011.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Φώτιος Δημόπουλος, μέλος της παράταξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ», έδωσε λευκή ψήφο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		               ΤΑ ΜΕΛΗ		        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 23-03-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.