ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 269/2012

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – μικρά τεχνικά έργα στο αγροτικό δίκτυο των Τ.Δ Επιταλίου – Ανεμοχωρίου – Αγριδίου» με αριθμό μελέτης 2/09

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18                                                                   του μηνός Ιουλίου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 33160/13-7-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος,  3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12. Τζίνη Διονυσία, 13. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 14. Μπίρμπας Κων/νος, 15. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 16. Ανδρικόπουλος Φώτης, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 19. Μποσμής Κων/νος, 20. Ρωμαίος Στέφανος, 21. Δημόπουλος Φώτης, 22. Ανδριόλας Γεώργιος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 30. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 2.  Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 3. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 33160/13-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:

Ανεμοχωρίου κ. Κάρμης Πέτρος, ο οποίος και προσήλθε

Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη και Αγριδίου  κ. Μπιρμπίλης Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 8 ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «[Αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – μικρά τεχνικά έργα στο αγροτικό δίκτυο των Τ.Δ Επιταλίου – Ανεμοχωρίου – Αγριδίου» με αριθμό μελέτης 2/09] και ανέφερε:

«Τίθεται υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. 18296/22-6-12 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία έχοντας υπόψη της:

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – μικρά τεχνικά έργα στο αγροτικό δίκτυο των Τ.Δ Επιταλίου – Ανεμοχωρίου – Αγριδίου»

- Την από 27-10-2009 σύμβαση για την κατασκευή του παραπάνω έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου

- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του Π.Δ 609/85 σύμφωνα με τις οποίες: «Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης…

Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ΄ αυτήν την προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 30 ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της»

- Την περαίωση του έργου με ημερομηνία: 3-9-10

- Την ημερομηνία υποβολής τελικής επιμέτρησης: 3-9-10

- Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγύησης έληξε στις: 3-12-11

- Το γεγονός ότι έγινε αναφορά για ορισμό επιτροπή παραλαβής με το από 10075/17-4-12 έγγραφό μας

- Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν μας έχει κοινοποιηθεί απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής

- Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του έργου

- Το γεγονός ότι συντελέστηκε η παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών, δεδομένου ότι ο ανάδοχος «Ολυμπιακή Τεχνική – Θελερίτη Σ. και Σια Ε.Ε» υπέβαλε σχετικές οχλήσεις που πρωτοκολλήθηκαν στις 6-3-12 με αριθ. πρωτ. 10075 και 19-4-12 με αριθ. πρωτ. 18296,

ε ι σ η γ ε ί τ α ι στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Ανεμοχωρίου ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του Π.Δ 609/85

- Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 10075/6-3-13 και 18296/19-4-12 αιτήσεις – οχλήσεις του αναδόχου του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – μικρά τεχνικά έργα στο αγροτικό δίκτυο των Τ.Δ Επιταλίου – Ανεμοχωρίου – Αγριδίου» «Ολυμπιακή Τεχνική – Θελερίτη Σ.& ΣΙΑ ΕΕ», περί συντέλεσης αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18296/22-6-12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

Αναγνωρίζει τη συντέλεση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – μικρά τεχνικά έργα στο αγροτικό δίκτυο των Τ.Δ Επιταλίου – Ανεμοχωρίου – Αγριδίου» με αριθμό μελέτης 2/09, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Α. Καράμπελας, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Δ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος, Α. Αγγελακοπούλου, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής, Π. Σκαρτσιάρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λανθίου, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  269/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 20  – 7 - 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ