ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 188/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 30-8-11

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος |  |
|  | - Καράμπελας Αντώνιος - Παναγόπουλος Ιωάννης |  |
|  | - Παναγόπουλος Βασίλειος |  |
|  | - Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου |  |
|  | - Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος |  |
|  | - Βαρελάς Ιωάννης |  |
|  | - Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος |  |
|  | - Δημουλιάς Λεωνίδας - Κοτσιλίμπας Γεώργιος |  |
|  | - Ζέκιος Λεωνίδας |  |
|  | - Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων - Τζίνη Διονυσία |  |
|  | - Φραγκαντώνης Παναγιώτης |  |
|  | - Μπίρμπας Κων/νος - Ανδρικόπουλος Ανδρέας |  |
|  | - Ανδρικόπουλος Φώτιος |  |
|  | - Αντωνέλος Δημήτριος - Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη |  |
|  | - Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας - Δημόπουλος Φώτιος - Ανδριόλας Γεώργιος - Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος |  |
|  | - Σεϊντής Βασίλειος |  |
|  | - Κουρμπανάς Γεώργιος - Ψάρρης Παναγιώτης - Λιατσής Δημήτριος |  |
|  | - Γεράνιος Κων/νος |  |
|  | - Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» |  |
|  | - Καραμπέτσος Αθανάσιος |  |
|  | - Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» |  |
| ΑΠΟΝΤΕΣ: - Τζουανόπουλος Δημήτριος- Γραμματέας - Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. |  |  |

Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου κ.κ: Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. Αποστόλων, Κατσίγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Διονυσόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ Βουνάργου, Δημητρουλόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Βροχίτσας, Καλασκάνης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κατσαρού, Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κορυφής, Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Πρασίνου, Μακρόπουλος Άγγελος – Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικών, οι οποίοι και προσήλθαν, ως επίσης και ο κ.

Αυγερινόπουλος Ευθύμιος – Πρόεδρος Τ.Κ Ξυλοκέρας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (γ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 30-7-11].

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Παναγόπουλος ανέφερε: Προτείνεται κατόπιν της από 5/4/11 αίτησης της αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. Δήμου Ιάρδανου]  «Λίγας Ηρ. – Σοφιανόπουλος Σ.ΟΕ, η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30 – 7-11, για την ολοκλήρωση των εργασιών που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τη χειμερινή περίοδο. Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών με το αριθ. 10833/11 έγγραφό της συναινεί με την παράταση αυτή».

Εν συνεχεία λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος ανέφερε ότι θεωρεί σκόπιμο, προκειμένου το συμβούλιο να μην επανέρχεται συνεχώς στο θέμα και ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται το έργο να παραταθεί έως τις 30-8-11.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Πρόεδρους της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου, ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Β. Παναγόπουλου

- Την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Χ.Αριστειδόπουλου

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

- Την από 5/4/11 αίτηση της αναδόχου του έργου «Λίγας Ηρ. – Σοφιανόπουλος Σ. ΟΕ» .

- Το αριθ. 10833/11 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, έως 30-8-11, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τη χειμερινή περίοδο.

Οι Πρόεδροι των Τ.Κ: Βουνάργου, Κατσαρού Κορυφής, Πρασίνου, ενέκριναν το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας,  Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης, Γεράνιος Κων/νος, και οι Πρόεδροι των κ.κ Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος  Αγ. Αποστόλων, Κατσίγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Αυγερινόπουλος Ευθύμιος – Πρόεδρος Τ.Κ Ξυλοκέρας είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Ο κ.  Μακρόπουλος Άγγελος – Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικων αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ