ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 189/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθμό μελέτης 166/08, μέχρι 30-8-11

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος |  |
|  | - Καράμπελας Αντώνιος - Παναγόπουλος Ιωάννης |  |
|  | - Παναγόπουλος Βασίλειος |  |
|  | - Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου |  |
|  | - Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος |  |
|  | - Βαρελάς Ιωάννης |  |
|  | - Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος |  |
|  | - Δημουλιάς Λεωνίδας - Κοτσιλίμπας Γεώργιος |  |
|  | - Ζέκιος Λεωνίδας |  |
|  | - Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων - Τζίνη Διονυσία |  |
|  | - Φραγκαντώνης Παναγιώτης |  |
|  | - Μπίρμπας Κων/νος - Ανδρικόπουλος Ανδρέας |  |
|  | - Ανδρικόπουλος Φώτιος |  |
|  | - Αντωνέλος Δημήτριος - Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη |  |
|  | - Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας - Δημόπουλος Φώτιος - Ανδριόλας Γεώργιος - Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος |  |
|  | - Σεϊντής Βασίλειος |  |
|  | - Κουρμπανάς Γεώργιος - Ψάρρης Παναγιώτης - Λιατσής Δημήτριος |  |
|  | - Γεράνιος Κων/νος |  |
|  | - Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» |  |
|  | - Καραμπέτσος Αθανάσιος |  |
|  | - Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» |  |
| ΑΠΟΝΤΕΣ: - Τζουανόπουλος Δημήτριος- Γραμματέας - Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. |  |  |

Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Βουνάργου κ. Διονυσόπουλος Θεόδωρος, ο οποίος και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (δ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθμό μελέτης 166/08, μέχρι 30-6-11 και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 11111/11 έγγραφό της κατόπιν της από 6/4/11 αίτησης της αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» κα Τζάνα Μαρία, εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30 – 6-11, για την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν την χειμερινή περίοδο».

Εν συνεχεία λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος ανέφερε ότι θεωρεί σκόπιμο, προκειμένου το συμβούλιο να μην επανέρχεται συνεχώς στο θέμα και ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται, το έργο να παραταθεί έως τις 30-8-11.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Τ.Κ Βουνάργου, ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του P.D 609/85

- Την από 6/4/11 αίτηση της αναδόχου του έργου κα Τζάνα Μαρίας

- Το αριθ. 11111/11 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθμό μελέτης 166/08, έως 30-8-11, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Βουνάργου, ενέκρινε το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας, Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης, Γεράνιος Κων/νος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   189/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ