ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 190/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος |  |
|  | - Καράμπελας Αντώνιος - Παναγόπουλος Ιωάννης |  |
|  | - Παναγόπουλος Βασίλειος |  |
|  | - Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου |  |
|  | - Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος |  |
|  | - Βαρελάς Ιωάννης |  |
|  | - Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος |  |
|  | - Δημουλιάς Λεωνίδας - Κοτσιλίμπας Γεώργιος |  |
|  | - Ζέκιος Λεωνίδας |  |
|  | - Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων - Τζίνη Διονυσία |  |
|  | - Φραγκαντώνης Παναγιώτης |  |
|  | - Μπίρμπας Κων/νος - Ανδρικόπουλος Ανδρέας |  |
|  | - Ανδρικόπουλος Φώτιος |  |
|  | - Αντωνέλος Δημήτριος - Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη |  |
|  | - Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας - Δημόπουλος Φώτιος - Ανδριόλας Γεώργιος - Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος |  |
|  | - Σεϊντής Βασίλειος |  |
|  | - Κουρμπανάς Γεώργιος - Ψάρρης Παναγιώτης - Λιατσής Δημήτριος |  |
|  | - Γεράνιος Κων/νος |  |
|  | - Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» |  |
|  | - Καραμπέτσος Αθανάσιος |  |
|  | - Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» |  |
| ΑΠΟΝΤΕΣ: - Τζουανόπουλος Δημήτριος- Γραμματέας - Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. |  |  |

Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη και οι Πρόεδροι των Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Βώλακος κ.κ: Μπιρμπίλης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Αγριδίου, Κάρμης Πέτρος – Πρόεδρος Τ.Κ Ανεμοχωρίου, οι οποίοι και προσήλθαν.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Αλφειούσας κ. Βαρώτσος Δημήτρης δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (ε) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09, δεκαπέντε ημέρες μετά την έγκριση του ΑΠΕ και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 14287/11 έγγραφό της  έχοντας υπόψη:

- Την 148/14-12-09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βώλακος με την οποία είχε αποφασισθεί η χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου, εάν ψηφισθεί ο ΑΠΕ

- Το γεγονός ότι ήδη έχει εκτελεσθεί μέσα στην εγκεκριμένη προθεσμία το σύνολο σχεδόν του φυσικού αντικειμένου του ΑΠΕ

- Ότι απαιτείται η παράταση προθεσμίας για τη χρονική τακτοποίηση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση ΑΠΕ κλπ.) σε νόμιμη προθεσμία και η τακτοποίηση όλων των μικροεκρεμμοτήτων,

εισηγείται  την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 15 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του ΑΠΕ που  θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Πρόεδρους της Δημοτικής Ενότητας Βώλακος, ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.8 του Π.Δ 609/85

- Το αριθ. 14287/11 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09, δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έγκριση του ΑΠΕ [εάν εγκριθεί], που θα υποβληθεί στο  επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη χρονική τακτοποίηση των διοικητικών ενεργειών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας, Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης, Γεράνιος Κων/νος και ο Πρόεδρος της Τ. Κ Βουνάργου κ. Διονυσόπουλος Θεόδωρος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Επίσης είχαν αποχωρήσει,  η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη καθώς και οι κ.κ Μπιρμπίλης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Αγριδίου, Κάρμης Πέτρος – Πρόεδρος Τ.Κ Ανεμοχωρίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   190/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ