ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 296/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Τ.Δ του Δ. Ιάρδανου, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κορυφής» με αριθμό μελέτης 384/08

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 32955/15-7-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3. Καράμπελας Αντώνης, 4. Παναγόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος,9. Δημουλιάς Λεωνίδας, 10. Ζέκιος Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12.  Τζίνη Διονυσία, 13. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 14. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 15. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 16. Αντωνέλος Δημήτριος, 17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 19. Δημόπουλος Φώτιος 20. Ανδριόλας Γεώργιος, 21. Σεϊντής Βασίλειος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 2.  Βαρελάς Ιωάννης,  3. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 4. Μπίρμπας Κων/νος 5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την αριθ. πρωτ. 32955/15-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και ο Πρόεδρος της Τ. Κ Κορυφής κ. Κανελλόπουλος Γρηγόρης, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Τ.Δ του Δ. Ιάρδανου, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Κορυφής» με αριθμό μελέτης 384/08] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ’ αριθ. 2101/11 έγγραφό της, εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο 3ος ΑΠΕ, είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή κατασκευή του έργου.

Οι επί πλέον εργασίες είναι: εκσκαφή ορυγμάτων, επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων, σκυρόδεμα C12/16, αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, ορθογωνικά φρεάτια.

Οι επί πλέον εργασίες θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα και τις επί έλαττον εργασίες.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3ου ΑΠΕ είναι 343.681,93 € και παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης του έργου, κατά 7.681,93 € αποκλειστικά εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με το αριθ. 3/24-6-11 πρακτικό του [θέμα 3ο ], ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου, αναδόχου κ. Κανελλόπουλου Διονύσιου».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος το σώμα, ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

- Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984,

- Το Π.Δ 609/1985

- Την αριθ. 2101/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου

- Το αριθ. 3/24-6-11 (θέμα 3ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων με το οποίο το συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Τ.Δ του Δ. Ιάρδανου, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Κορυφής» , μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ) του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Τ.Δ του Δ. Ιάρδανου, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Κορυφής» με αριθμό μελέτης 384/08.

Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή κατασκευή του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών είναι 343.681,93 € και παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης του έργου κατά 7.681,93 € αποκλειστικά εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Λεωνίδας Ζέκιος, Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Γαβρίλης Λιατσής, Φώτης Δημόπουλος, Αθανάσιος Καραμπέτσος, Ιωάννης Σεφερλής και Π. Σκαρτσιάρης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 29  –  7 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ