ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 398/2011

ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος του Δήμου Πύργου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για την «Ολοκλήρωση μελετών (Λιμενικών – Περιβαλλοντικών – Γεωτεχνικών) στο Λιμένα Κατακόλου βάσει τροποποιημένου προγ/κου σχεδίου».

Β. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8)

Γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 44664/21-9-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4.Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 13. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 14. Τζίνη Διονυσία, 15. Μπίρμπας Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 19. Μποσμής Κων/νος, 20. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής  Ιωάννης – Επικεφαλής  της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 2. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 3. Δημόπουλος Φώτιος, 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 5. Κουρμπανάς Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 44664/21-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της T.Κ Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Κολόσακας, ο οποίος προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης Α. Έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος του Δήμου Πύργου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για την «Ολοκλήρωση μελετών (Λιμενικών – Περιβαλλοντικών – Γεωτεχνικών) στο Λιμένα Κατακόλου βάσει τροποποιημένου προγ/κου σχεδίου».

Β. Ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8) και

Γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της» και ανέφερε:

«Η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περ/ντος και Υποδομών, Δ/νση  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το αριθ. 157434/2530/19-9-11 έγγραφό της ενημερώνει το δήμο ότι κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής της ΠΔΕ στις 21/7/2011 που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας, όπου συζητήθηκε και η πρόοδος των έργων του ΕΠ ΔΕΠΙΝ που αφορούν στο Ν. Ηλείας, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση από το αποθεματικό του επενδυτικού προγράμματος ΚΑΠ της ΠΕ Ηλείας, η ωρίμανση των μελετών που προβλέπονται στο εγκεκριμένο τροποποιημένο Προγραμματικό σχέδιο του λιμένα Κατακόλου.

Για το σκοπό αυτό η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ηλείας συνέταξε φάκελο έργου που περιλαμβάνει:

α) Oριστικές μελέτες και προμελέτες Λιμενικών έργων.

β) Oριστική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

γ) Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα

Τα απαιτούμενα ποσά, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ,  είναι:

- Για τις οριστικές μελέτες και προμελέτες Λιμενικών έργων 232.000,00 €

- Για την οριστική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 38.000 €

- Για την γεωτεχνική μελέτη και έρευνα  165.000,00 €

O συνολικός προϋπολογισμός των μελετών είναι 435.000 € με το ΦΠΑ.

Οι μελέτες θα ανατεθούν  με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 δηλαδή με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 18/2004/ΕΚ και του ΠΔ 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας.

Στον προϋπολογισμό του δήμου οικ. έτους 2011  υπό Κ.Α 00.6142.32 ενεγράφη πίστωση ποσού 35.400,00 €  για το σκοπό αυτό.

Κατόπιν αυτών προτείνεται: α. η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.

β. Ο ορισμός του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Παναγόπουλου, προκειμένου να συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης,  με αναπληρωτή του το δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο,

γ. Η παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

-  Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100  του Ν. 3852/2010

- Το υπ’ αριθ. 157434/2530/19-9-2011έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περ/ντος και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφερειακής ενότητας Ηλείας, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία: 1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος του Δήμου Πύργου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για την «Ολοκλήρωση μελετών (Λιμενικών – Περιβαλλοντικών – Γεωτεχνικών) στο Λιμένα Κατακόλου βάσει τροποποιημένου προγ/κου σχεδίου», το πλήρες κείμενο της οποίας ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στην Πάτρα σήμερα ……….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα.

- Ο Δήμος Πύργου που εδρεύει στον Πύργο και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Γεράσιμο Παρασκευόπουλου.

- Το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Πύργου  που εδρεύει στο Κατάκολο  και εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του Δημήτρη Αποστολόπουλο.

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθ.      /2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου .

- Την υπ' αριθ. 398/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.

- Την υπ' αριθ.      /2011 Απόφαση του ΔΣ του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.

Άρθρο 1.  Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης

1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α),

1.2 Η σύμβαση αυτή περιέχει:

- Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης

- Προοίμιο – Σκοποί

- Αντικείμενο της σύμβασης - Παραδοτέα

- Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Έργου

- Πόροι - χρηματοδότηση - οικονομική διαχείριση του Έργου

- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου - Παράδοση , Παραλαβή

- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

- Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής

- Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

- Επίλυση διαφορών

Άρθρο 2.  Προοίμιο- Σκοποί

2.1 Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Πύργου  είχε  χρηματοδοτήσει την εκπόνηση  της μελέτης « ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ» με το ποσό των 120.000 €.

το αντικείμενο της μελέτης ήταν:

- Χάραξη μίας νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους μεγαλύτερου των 300m

- Επέκταση της υφιστάμενης μαρίνας με νέες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις προς βορρά

- Επέκταση του προσήνεμου μώλου για την προστασία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων και των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων

- Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων λιμενικών έργων

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες και τα προτεινόμενα λιμενικά έργα έχουν εγκριθεί  και αναμένεται η ΠΠΕΑ του έργου.

Κατόπιν αυτών μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής Λιμενικών  έργων και επίσης να γίνουν οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες με την εκτέλεση θαλάσσιων δειγματοληπτικών γεωτρήσεων.

2.2 Οι ανωτέρω φορείς (Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος, Δήμος Πύργου και  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου) αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών.

2.3 Η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  αναλαμβάνει να συντάξει το φάκελο του έργου (Σκοπιμότητα, προγραμματισμός έργου, καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών) και στη συνέχεια τα τεύχη δημοπράτησης.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θα εγκρίνει τον φάκελο του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης και την δημοπράτηση της μελέτης ,βάσει των κείμενων διατάξεων (Ν. 3316/2005 κλπ), και θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του  διαγωνισμού ,βάσει του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 3.  Αντικείμενο

  - Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι :

- Μελέτη επέκτασης του προσήνεμου μώλου του λιμένα κατά 150μ περίπου.

- Προμελέτη για την κατασκευή νέας θέσης εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων μήκους   άνω των 300 m, με κατασκευή νησίδας πρόσδεσης επί πασσάλων, μεταλλικής πεζογέφυρας και διαδρόμου προσπέλασης. Η νέα εγκατάσταση προβλέπεται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο κρουαζιερόπλοια που θα παραβάλλουν αμφίπλευρα στο νέο προβλήτα.

- προμελέτη εκβάθυνσης και επέκτασης της υφιστάμενης λιμενολεκάνης και προμελέτη θωράκισης παραλιακών κρηπιδωμάτων

- Μελέτη συμπληρωματικών εργασιών στον κεντρικό προβλήτα που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και μεταλλικής πεζογέφυρας προς περαιτέρω επέκταση της βόρειας πλευράς του εν λόγω προβλήτα.

- Υποστηρικτικά θα εκτελεστούν δειγματοληπτικές περιστροφικές γεωτρήσεις  συνολικού βάθους 170μ.

Οι θέσεις εκτέλεσης των ερευνών θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία

(Δ.Τ.Ε) σύμφωνα και με  την προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων.

Θα εκτελεστεί πλήρες πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών και θα συνταχθεί τεύχος

παρουσίασης ερευνών.

  - Θα παραδοθούν τα παρακάτω τεύχη

    - Τεύχος με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας (γεωτρήσεων)

    - Τεύχος με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.

    - Τεύχος αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών

- Τέλος θα συνταχθεί φάκελος ΜΠΕ για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τα προτεινόμενα έργα.

Άρθρο 4.  Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης

Περιοχή της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται η περιοχή Κατακόλου Ν. Ηλείας και ειδικότερα η λιμενολεκάνη του λιμένα σε θέσεις που θα οριστούν στο ήδη προεγκεκριμένο σχέδιο προτεινόμενων λιμενικών έργων.

Άρθρο 5.  Πόροι - Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση

5.1.	Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 435.000,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:

- Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με το ποσό  335.000,00 € , με τον ΦΠΑ

- Από το Δήμο Πύργου με το ποσό των 35.400,00 € με τον ΦΠΑ

- Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου με το ποσό των 64.600,00 € , με τον ΦΠΑ.

  - Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της ΠΔΕ.

Άρθρο 6. Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου - Παράδοση του Έργου

Η έναρξη της ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της.

6.1.	Σύμφωνα με το Τεύχος τεχνικών δεδομένων –σκοπιμότητα –υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής:

- Λιμενικές μελέτες:  232.000 € με το ΦΠΑ

- Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 38.000 € με το ΦΠΑ

- Γεωτεχνική  μελέτη και  έρευνα     165.000 € με το ΦΠΑ

6.2. Το έργο θα πρέπει να περατωθεί σε οκτώ (8) μήνες εκ των οποίων οι τρεις μήνες αφορούν την Γεωτεχνική  έρευνα  και οι πέντε μήνες τις υπόλοιπες μελέτες.

6.3 Την παραλαβή του έργου θα διενεργήσει η Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

Άρθρο 7.  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων

7.1.Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει:

- Την σύνταξη του φακέλου και την δημοπράτηση  του έργου ,την ανάθεση, επίβλεψη, παρακολούθηση και παραλαβή του σύμφωνα με τις ισχύουσες περί μελετών διατάξεις αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

- Την χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας

7.2.	Ο Δήμος  Πύργου, αναλαμβάνει:

-	Να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την υλοποίηση του έργου, διαθέτοντας έμπειρα στελέχη της, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

-	Την χρηματοδότηση του έργου , σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας

7.3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, αναλαμβάνει

-	Να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την υλοποίηση του έργου,  στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.

-	Την χρηματοδότηση του έργου , σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας

Άρθρο 8.  Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης

8.1.	Συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης, που σκοπός της είναι:

- Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

- Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίας για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

•	Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

8.2.	Η Επιτροπή αυτή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο , που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

1) ……………………………… :Τακτικό Μέλος

2) …………………………… : Αναπληρωματικό Μέλος

Β. ΔΗΜΟΣ  ΠΥΡΓΟΥ:

1) Παναγόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος Πύργου: Τακτικό Μέλος

2) Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – Δημοτικός Σύμβουλος: Αναπληρωματικό Μέλος

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΠΥΡΓΟΥ.:

1)………………………………..: Τακτικό Μέλος

2)……………………………..: Αναπληρωματικό Μέλος

- Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  ή ο νόμιμος αναπληρωτής του .

- Η Επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 10 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής, με ευθύνη του Προέδρου της.

- Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος /ΠΕ Ηλείας, η οποία υποχρεούται να τηρεί πρακτικά .

- Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται δύο από τα τρία μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με τα 2/3 του συνόλου των μελών. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους φορείς . Επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της Κοινής Επιτροπής μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. Στην Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής θα πρέπει να παρίσταται ο Εκπρόσωπος της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη.

Άρθρο 9.  Διάρκεια της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση ξεκινά από την υπογραφή της και λήγει τρεις (3) μήνες μετά την παράδοση και παραλαβή όλων των  εργασιών και υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 3  της παρούσης. Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

  - Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Πύργου  και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Πύργου.

- Προϊσταμένη αρχή ορίζονται η Οικονομική επιτροπή της ΠΔΕ και η    ΔΤΕ της ΠΕ  Ηλείας.

- Φορέας υλοποίησης της μελέτης  θα είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων

της ΠΕ Ηλείας.

Άρθρο 10.  Επίλυση διαφορών

Η Κοινή Επιτροπή υπό πλήρη σύνθεση είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση στην περίπτωση αυτή είναι ομόφωνη.

Αν η  επίλυση  των  διαφορών  δεν  είναι εφικτή   με την παραπάνω  διαδικασία,  η   επίλυση παραπέμπεται στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Περιφέρειας ΔΕ ,Πελοποννήσου & Ιονίου, η οποία εντός 20 ημερών υποχρεούται να αποφασίσει με απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα.

2. Ορίζει στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης,  ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Παναγόπουλο και ως αναπληρωματικό μέλος, το δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο.

3. Εξουσιοδοτεί το δήμαρχο κ. Γεράσιμο Παρασκευόπουλο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Κατακόλου ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χρήστος Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και το μέλος αυτής κ. Αθανάσιος Καραμπέτσος καταψήφισαν το θέμα αναφέροντας ότι η λογική της παράταξης τους για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το λιμάνι του Κατακόλου, είναι τελείως διαφορετική από τις μελέτες, από τη λογική και από την κατεύθυνση που έχει η δημοτική αρχή.

Επίσης δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα και ο κ. Ιωάννης Σεφερλής – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γεώργιος Κοτσιλίμπας, Μπίρμπας Κων/νος, Αντωνέλος Δημήτριος, Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, Ανδριόλας Γεώργιος, Σεϊντής Βασίλειος, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, Ιωάννης Σεφερλής – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» και Π. Σκαρτσιάρης, απουσίαζαν απ’ τη συνεδρίαση, όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                    Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 5  – 10  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ