ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  378/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό», έως 20-12-2014

Στον Πύργο, σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) | 1.Παναγόπουλος Βασίλειος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος |  |
| 3. Δημόπουλος Φώτιος |  |
| 4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας |  |
| 5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα |  |
| 6. Γεωργόπουλος Σωτήριος |  |
| 7. Κόλβερη Ιωάννα |  |
| 8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων |  |
| 9. Βλαχαντώνης Νικόλαος |  |
| 10. Λιατσής Δημήτριος |  |
| 11. Μπέλτσος Διονύσιος |  |
| 12. Γεράνιος Κων/νος |  |
| 13. Ζουμπάκης Αυγερινός |  |
| 14. Τσίμπρης Νικόλαος |  |
| 15. Λουμιώτης Νικόλαος |  |
| 16. Γκατζόπουλος Αθανάσιος |  |
| 17. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης |  |
| 18. Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 19. Κανελλόπουλος Θεόδωρος |  |
| 20. Ασημακόπουλος Αναστάσιος |  |
| 21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α») |  |
| 22. Βαρελάς Ιωάννης |  |
| 23. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών») |  |
| 24. Παναγόπουλος Ιωάννης |  |
| 25. Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας») |  |
| 27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) |  |
| 28. Κόρδας Θεόδωρος |  |
| 29. Καλάκου Θεοδώρα (Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» |  |
| 30.Αθανάσουλας Χρήστος |  |
| 31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου») |  |
| 32. Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου) |  |

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

----------------------------------

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 10ο (συζητήθηκε 11ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό», έως 20-12-2014 και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το αριθ. 47901/14-11-2014 έγγραφό της εισηγείται   την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 20-12-2014.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Π.Δ.Ε. με το υπ’ αριθ. 5242/06-11-2014 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της, για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω υποέργου με κωδικό ΟΠΣ «374679» δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

- Το αριθ. 5242/06-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας της αναφερόμενης πράξης μέχρι 20-12-14

- Την υπ’ αριθ. 47901/14-11-14 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της πράξης «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό», έως 20-12-2014.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος,  Β. Σεϊντής, Ιωάννης Βαρελάς είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» κ. Π. Αντωνακόπουλος ήταν απών κατά τη συζήτηση και έγκριση του συγκεκριμένου θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 378/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

## Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  18 – 12 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ