ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  307/2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 3/2011 μελέτης του έργου «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού

Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 41374/25-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 και ονομαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) | Ουδείς |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος |  |
| 3. Δημόπουλος Φώτιος |  |
| 4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας |  |
| 5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα |  |
| 6. Γεωργόπουλος Σωτήριος |  |
| 7. Κόλβερη Ιωάννα |  |
| 8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων |  |
| 9. Βλαχαντώνης Νικόλαος |  |
| 10. Λιατσής Δημήτριος |  |
| 11. Μπέλτσος Διονύσιος |  |
| 12. Γεράνιος Κων/νος |  |
| 13.Ζουμπάκης Αυγερινός |  |
| 14.Τσίμπρης Νικόλαος |  |
| 15.Λουμιώτης Νικόλαος |  |
| 16.Γκατζόπουλος Αθανάσιος |  |
| 17.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης |  |
| 18.Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 19.Κανελλόπουλος Θεόδωρος |  |
| 20.Ασημακόπουλος Αναστάσιος |  |
| 21.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – (Επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α.) |  |
| 22.Παναγόπουλος Βασίλειος |  |
| 23.Βαρελάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) |  |
| 24.Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών») |  |
| 25.Παναγόπουλος Ιωάννης |  |
| 26.Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 27.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας – Ανεξάρτητη Κίνηση πολιτών Δήμου Πύργου»» |  |
| 28.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) |  |
| 29.Κόρδας Θεόδωρος |  |
| 30.Καλάκου Θεοδώρα (Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών») |  |
| 31.Αθανάσουλας Χρήστος |  |
| 32.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου») |  |
| 33.Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου») |  |

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 21o    θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Τροποποίηση της αριθ. 3/2011 μελέτης του έργου «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού] και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα εξής:

[Με το αριθ. πρωτ. 41042/24-09-14 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάστηκαν στο Σώμα:

Α. οι οριζοντιογραφίες των προτεινόμενων παραλλαγών χάραξης του έργου του θέματος για τα παρακάτω τμήματα:

1) το τμήμα του έργου από την είσοδο της Τ.Κ Επιταλίου μέχρι την είσοδο της Τ.Κ Ανεμοχωρίου

2) για το τμήμα του έργου από την είσοδο της Τ.Κ Αλφειούσας μέχρι τη δεξαμενή.

Β. Το πρακτικό με αριθ. 8/14 της 8-8-14 περί έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης του ως άνω έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Ηλείας.

Γ. Την αλληλογραφία της τεχνικής υπηρεσίας για την παραλλαγή της όδευσης στο τμήμα από τις σιδηροδρομικές γραμμές Επιταλίου έως την είσοδο Ανεμοχωρίου με τον ανάδοχο της μελέτης του έργου ΝΑΜΑ Σύμβουλοι μελετητές και την διατύπωση θετικής γνώμης περί της αλλαγής της όδευσης.

Προτείνεται η λήψη απόφασης τροποποίησης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν3669/2008.

Με τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές χάραξης στο τμήμα από την είσοδο της Τ.Κ Επιταλίου μέχρι την είσοδο της Τ.Κ Ανεμοχωρίου έχουμε αύξηση του μήκους του δικτύου περίπου 300μ. και μείωση του μήκους αποκατάστασης με ασφαλτικά, περίπου 5.500μ., ενώ στο τμήμα από την είσοδο της Τ.Κ Αλφειούσας μέχρι και τη δεξαμενή η αύξηση του μήκους του δικτύου είναι περίπου 370μ. και η μείωση του μήκους αποκατάστασης με ασφαλτικά είναι περίπου 200μ.

Οι παραπάνω αλλαγές χάραξης και στα δύο τμήματα του έργου γίνονται για να αποφευχθούν τα πολλά διάσπαρτα υπόγεια δίκτυα  (ΔΕΗ,ΟΤΕ, ύδρευση κλπ.) καθώς και η αποξήλωση και επανακατασκευή της υπάρχουσας ανάπλασης (κυβόλιθοι, παρτέρια κλπ.)

Δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά η μελέτη του έργου απλώς γίνεται αυξομείωση των μηκών του συνολικού αγωγού ύδρευσης και δεν αλλάζουν οι υδραυλικοί υπολογισμοί της μελέτης.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές έχουν αποτυπωθεί στον 1ο ΑΠΕ και στο 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και έχουν εγκριθεί με την αριθ. 274/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. ]

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης  του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

- Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 3669/08

- Το αριθ. 8/14 της 8-8-14 περί έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης του ως άνω έργου, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Ηλείας

- Την 274/14 απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του ανωτέρω έργου

- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την αριθ. 41042/24-09-14 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,  μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τροποποιεί την αριθ. 3/2011 μελέτη του έργου «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» και εγκρίνει τις παραλλαγές χάραξης του έργου:

1) στο τμήμα του έργου από την είσοδο της Τ.Κ Επιταλίου μέχρι την είσοδο της Τ.Κ Ανεμοχωρίου

2) στο τμήμα του έργου από την είσοδο της Τ.Κ Αλφειούσας μέχρι τη δεξαμενή.

- Οι παραπάνω αλλαγές χάραξης και στα δύο τμήματα του έργου γίνονται για να αποφευχθούν τα πολλά διάσπαρτα υπόγεια δίκτυα  (ΔΕΗ,ΟΤΕ, ύδρευση κλπ.) καθώς και η αποξήλωση και επανακατασκευή της υπάρχουσας ανάπλασης (κυβόλιθοι, παρτέρια κλπ.

Δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά η μελέτη του έργου απλώς γίνεται αυξομείωση των μηκών του συνολικού αγωγού ύδρευσης και δεν αλλάζουν οι υδραυλικοί υπολογισμοί της.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Φώτιος Δημόπουλος, Δημήτριος Λιατσής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και Ιωάννης Παναγόπουλος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 307/2014

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 23  – 10  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ