ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  460/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 58/2011

Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 54173/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσιάζοντος  του Δημάρχου κ. Γαβρίλη Λιατσή, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος, κήρυξε την έναρξή της, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27.

Νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και κατόπιν της υπ’ αριθ. 893Δ/24-10-14 (ΑΔΑ 73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) | 1 Λιατσής Δημήτριος |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος | 2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος |
| 3. Δημόπουλος Φώτιος | 3. Παναγόπουλος Βασίλειος |
| 4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας | 4. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών») |
| 5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα | 5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας») |
| 6. Γεωργόπουλος Σωτήριος | 6. Καλάκου Θεοδώρα (Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |
| 7. Κόλβερη Ιωάννα |  |
| 8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων |  |
| 9. Βλαχαντώνης Νικόλαος |  |
| 10. Μπέλτσος Διονύσιος |  |
| 11. Γεράνιος Κων/νος |  |
| 12. Ζουμπάκης Αυγερινός |  |
| 13. Τσίμπρης Νικόλαος |  |
| 14. Λουμιώτης Νικόλαος |  |
| 15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος |  |
| 16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης |  |
| 17. Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος |  |
| 19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» προσήλθε στο 4ο θέμα της Η.Δ.) |  |
| 20. Βαρελάς Ιωάννης (προσήλθε στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) |  |
| 21. Παναγόπουλος Ιωάννης, |  |
| 22. Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) |  |
| 24. Κόρδας Θεόδωρος |  |
| 25. Αθανάσουλας Χρήστος |  |
| 26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – (Επικεφαλής της παράταξης – Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου) |  |
| 27. Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου) |  |

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 58/2011 και εξέθεσε τα εξής:

Τίθεται υπόψη του Σώματος η υπ’ αριθμ.3718/23-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης έργων, η οποία αναφέρει:

[…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα 2 αποσπάσματα οριζοντιογραφίας του έργου του θέματος (αρχική και προτεινόμενη όδευση αγωγού) προκειμένου να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν.3669/08, για την τροποποίηση της μελέτης.

Η τροποποίηση αφορά την παράκαμψη του οικισμού Αγ. Γεωργίου και συγκεκριμένα την απ’ ευθείας σύνδεση του εξωτερικού υδραγωγείου του τμήματος Υ-17 προς Υ-17.1 από τη θέση 2+150,00 απ’ ευθείας στη θέση 2+850,00. Η διάταξη εκκένωσης αερεξαγωγού μεταφέρεται στη θέση 2+150,00.

Η παρούσα αλλαγή προτείνεται για την αποφυγή της όχλησης που θα προκαλούσε η κατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου εντός του οικισμού Αγίου Γεωργίου. Τούτο κατέστη δυνατόν μετά την κατασκευή της επαρχιακής οδού παράκαμψης του οικισμού.

Σημειώνεται ότι είχε προταθεί και από το μελετητή σε σχετική παρατήρησή του επί της αρχικής οριζοντιογραφίας.

Για την αλλαγή αυτή ζητήθηκε από την υπηρεσία μας η γνώμη της εταιρείας ΝΑΜΑ, αναδόχου της μελέτης του εξωτερικού υδραγωγείου, η οποία είναι θετική.

Λήφθηκε επίσης και θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκφράστηκε στο πρακτικό 13/23-12-2014].

Κατόπιν αυτών καλείται το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.2 του Ν.3669/08

- Την υπ’ αριθμ. 13/23-12-2014 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ. 3718/23-12-2014 έγγραφη - εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης έργων, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου: ««Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμό μελέτης 58/2011.

- Η τροποποίηση αφορά την παράκαμψη του οικισμού Αγ. Γεωργίου και συγκεκριμένα την απ’ ευθείας σύνδεση του εξωτερικού υδραγωγείου του τμήματος Υ-17 προς Υ-17.1 από τη θέση 2+150,00 απ’ ευθείας στη θέση 2+850,00. Η διάταξη εκκένωσης αερεξαγωγού μεταφέρεται στη θέση 2+150,00.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Δημόπουλος και Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 460/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

## Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 28 – 1 - 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ