ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 467/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Φόρτωση και Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δ. Πύργου» με Α.Μ 30/14.

Στον Πύργο, σήμερα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 54521/30-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 παρ.5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 και ονομαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) | - Κόλβερη Ιωάννα |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος | 2. Λιατσής Δημήτριος |
| 3.Δημόπουλος Φώτιος | 3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος |
| 4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας | 4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α») |
| 5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα | 5. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών») |
| 6. Γεωργόπουλος Σωτήριος | 6. Παναγόπουλος Ιωάννης |
| 7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων | 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας») |
| 8. Βλαχαντώνης Νικόλαος | 8. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) |
| 9. Μπέλτσος Διονύσιος | 9. Κόρδας Θεόδωρος |
| 10. Γεράνιος Κων/νος | 10. Καλάκου Θεοδώρα (Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» |
| 11. Ζουμπάκης Αυγερινός | 11. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου») |
| 12. Τσίμπρης Νικόλαος |  |
| 13. Λουμιώτης Νικόλαος |  |
| 14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης |  |
| 15. Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος |  |
| 17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος |  |
| 18. Παναγόπουλος Βασίλειος |  |
| 19. Βαρελάς Ιωάννης |  |
| 20. Δημουλιάς Λεωνίδας |  |
| 21. Αθανάσουλας Χρήστος |  |
| 22. Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου) |  |

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ εξέθεσε τα εξής: [Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 με 2ο θέμα της Η.Δ. την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Φόρτωση και Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δ. Πύργου» με Α.Μ 30/14.

Η συνεδρίαση, όπως αναγράφεται και στην ημερήσια διάταξη έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, προκειμένου άμεσα ν’ απομακρυνθούν τα αστικά στερεά απόβλητα, που παραμένουν στις οδούς του δήμου Πύργου.

Καλείται το Σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα το ενέκρινε.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος  ανέφερε τα εξής:

[Η Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου απέστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 1ο Σ.Π της εργασίας «Φόρτωση και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δ. Πύργου», ο οποίος βάσει της εισηγητικής του έκθεσης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 70 παρ.1 του Π.Δ 28/1980, προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού της σύμβασης.

Συγκεκριμένα η εισηγητική έκθεση αναφέρει:

«Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση της από 6/11/14 (ΑΔΑ 6ΡΕΨΩ17-1ΛΟ) ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νιας ανέλαβε την Υγειονομική ταφή 4.000 τόνων απορριμμάτων για λογαριασμό του Δήμου Πύργου, με δεδομένη την προσωρινή αδυναμία ταφής αυτών σε αδειοδοτημένο χώρο σύμφωνα με την αριθ. ΚΥΑ 49598/3924/21-10-14 [ΦΕΚ τεύχος Β΄αριθ. φύλλου 2855/21-10-2014].

Υπογράφηκε η με αριθμό 961Δ/10-11-2014[ΑΔΑ:6ΗΟΒΩ17-ΡΒΟ) σύμβαση μεταξύ Δημάρχου και αναδόχου για την υλοποίηση της παραπάνω εργασίας.

Λόγω της συνεχιζόμενης αδυναμίας αντιμετώπισης του προβλήματος διάθεσης των απορριμμάτων και της παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (αριθ. 270606/6543/9-10-14 απόφαση Περ. Δυτ. Ελλάδας) η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης αποφάσισε 646/30-12-14 απόφασή της, την παράταση της προγραμματικής σύμβασης και την αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων κατά 2.000 τόνους.

Μετά την παραπάνω απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ συντάχθηκε ο παρών Σ.Π ώστε να συνεχισθεί η εργασία μεταφοράς των απορριμμάτων.

Το συμβατικό αντικείμενο αυξάνεται από 117.588€ σε 176.382€ με ΦΠΑ, αύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 50% που επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ 28/80 που διέπει την εκτέλεση της παρούσας εργασίας.

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης ισχύει μέχρι εξάντλησης του συνολικού αντικειμένου».

Κατόπιν αυτών καλείται το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του 1ου Σ.Π της ως άνω εργασίας].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

- Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 70 παρ.1 του Π.Δ 28/1980

- Την υπ’ αριθ. 54522/30-12-14 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου

- Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της εργασίας «Φόρτωση και Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δ. Πύργου», μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

- Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

- Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της εργασίας «Φόρτωση και Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δ. Πύργου» (Α.Μ 30/14), ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 70 παρ.1 του Π.Δ 28/1980, προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού της σύμβασης.

- Το συμβατικό αντικείμενο αυξάνεται από 117.588€ σε 176.382€ με ΦΠΑ, αύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 50% που επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ 28/80 που διέπει την εκτέλεση της παρούσας εργασίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 467/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

## Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  31 – 12 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ