ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της  υπ’  αριθµ. 21ης  (τακτικής)  συνεδρίασης του  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Πύργου. Αριθµ. Αποφ. 344/2014

ΘΕΜΑ:      Έγκριση    υποβολής     αιτήµατος    τροποποίησης     της χρηµατοδότησης στο  Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. για την υλοποίηση  του  έργου:

«Αποκατάσταση    Χ.Α.∆.Α   στη     θέση   <Λίµνες>   της     τοπικής   Κοινότητας

Αλφειούσας ∆ήµου Πύργου» µε κωδικό  Ο.Π.Σ: 365020  µε νέα πρόταση

Στον  Πύργο, σήµερα στις  31  του  µηνός Οκτωβρίου, του  έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή  και   ώρα  19.00 µ.µ. το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  Πύργου  συνήλθε  σε τακτική   δηµόσια   συνεδρίαση   στην    αίθουσα   συνεδριάσεων   του    Λάτσειου

∆ηµοτικού  Μεγάρου,  ύστερα  από  την   µε   αριθµό  πρωτ.  46524/27-10-2014

έγγραφη   πρόσκληση  του    Προέδρου   του    κ.   ∆ηµητρίου   Μεσσαλά,  που επιδόθηκε  σε   κάθε   ∆ηµοτικό  Σύµβουλο   χωριστά  και    στο   ∆ήµαρχο,  όπως προβλέπουν οι διατάξεις του  άρθρου 67  του  Ν.  3852/10  (ΦΕΚ  Α΄87/7-6-2010) και  δηµοσιεύθηκε νόµιµα.

Παρόντος και   του  ∆ηµάρχου κ.  Γαβριήλ Λιατσή, o  Πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της  συνεδρίασης, αφού προηγουµένως διαπίστωσε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι  σε  σύνολο 33 µελών   βρέθηκαν παρόντα 31  και   ονοµαστικά οι κ.κ:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1. Μεσσαλάς ∆ηµήτριος (Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου) | 1.∆ηµόπουλος Φώτιος |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος | 2.Λιατσής ∆ηµήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν |
| 3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας |  |
| 4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα |  |
| 5. Γεωργόπουλος Σωτήριος |  |
| 6. Κόλβερη Ιωάννα |  |
| 7. Αθανασόπουλος Παντελεήµων |  |
| 8. Βλαχαντώνης Νικόλαος |  |
| 9. Μπέλτσος ∆ιονύσιος |  |

| 10. Γεράνιος Κων/νος |  |
| --- | --- |
| 11. Ζουµπάκης Αυγερινός |  |
| 12. Τσίµπρης Νικόλαος |  |
| 13. Λουµιώτης Νικόλαος |  |
| 14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος |  |
| 15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης |  |
| 16. Σεϊντής Βασίλειος |  |
| 17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος |  |
| 18. Ασηµακόπουλος Αναστάσιος |  |
| 19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α) |  |
| 20. Παναγόπουλος Βασίλειος |  |
| 21. Βαρελάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου) |  |
| 22. Καράµπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών») |  |
| 23. Παναγόπουλος Ιωάννης |  |
| 24. ∆ηµουλιάς Λεωνίδας |  |
| 25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (Επικεφαλής της παράταξης «Όραµα ∆ηµιουργίας – Ανεξάρτητη Κίνηση πολιτών ∆ήµου Πύργου») |  |
| 26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου) |  |
| 27. Κόρδας Θεόδωρος |  |
| 28. Καλάκου Θεοδώρα (Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συµπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών») |  |
| 29. Αθανάσουλας Χρήστος |  |
| 30. Μιχαλακόπουλος Χαράλαµπος (Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο ∆ήµο Πύργου») |  |
| 31. Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ∆ήµου Πύργου) |  |

Επίσης για  το συγκεκριµένο θέµα µε  την  αριθ. πρωτ. 46524/27-10-2014 έγγραφη  πρόσκληση  του   Προέδρου  προσκλήθηκαν   στη   συνεδρίαση  και    οι Πρόεδροι των Τ.Κ Αλφειούσας κ. ∆ηµήτριο Βαρώτσος ο οποίος και  προσήλθε

και  Κορυφής κ. Κανελλόπουλο Γρηγόρη, ο οποίος δεν  προσήλθε.

Στη  συνεδρίαση για  την  τήρηση των  πρακτικών  παρίστατο η  υπάλληλος του  ∆ήµου Π. Λιβέρη.

----------------------------------

Ακολούθως ο  Πρόεδρος έθεσε   υπόψη του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  το  6ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: [Έγκριση υποβολής αιτήµατος τροποποίησης    της    χρηµατοδότησης    στο      Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.   για    την υλοποίηση  του   έργου: «Αποκατάσταση  Χ.Α.∆.Α  στη   θέση  <Λίµνες> της

τοπικής   Κοινότητας  Αλφειούσας   ∆ήµου  Πύργου»    µε  κωδικό  Ο.Π.Σ:

365020]  και   παραχώρησε το  λόγο  στον  Αντιδήµαρχο  κ. Γεώργιο Ανδριόλα, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα εξέθεσε  τα εξής:

[Ο ∆ήµος Πύργου έχει ενταχθεί έπειτα από την πρόσκληση χρηµατοδότησης 4.7 του ΥΠΕΚΑ. για το  έργο-πράξη  :  «Αποκατάσταση  Χ.Α.∆.Α.  στην  θέση  "Λίµνες"  της  τοπικής  Κοινότητας Αλφειούσας ∆ήµου Πύργου» µε προϋπολογισµό : 75.000,00€µε το Φ.Π.Α. Με το προτεινόµενο έργο προβλέπονταν  παρεµβάσεις που θα αποσκοπούσαν στην  παύση λειτουργίας Χ.Α.∆.Α. στην θέση «Λίµνες» και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

∆υστυχώς, η αδυναµία εξεύρεσης ουσιαστικής λύσης και το αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε από  τη διαχείριση  των  απορριµµάτων του  Πύργου  είχε  ως  αποτέλεσµα  την  ανεξέλεγκτη λειτουργία του Χ.Α.∆.Α. στην θέση «Λίµνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας πρώην ∆.Βώλακος.

Συνεπώς ο χώρος επιφορτίσθηκε και καταπονήθηκε µε νέα απορριµµατικά φορτία που δηµιούργησαν καταστάσεις  ώστε να µην είναι δυνατή η αποκατάσταση του χώρου µε το αρχικό Τ.∆.Π.    που    είχε    υποβληθεί         και    εγκριθεί    από    το    Επιχειρησιακό    Πρόγραµµα.

Ο ∆ήµος Πύργου ως όφειλε,   προέβη στην επαναξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Χ.Α.∆.Α.  και στην έκδοση νέας άδειας αποκατάστασης σύµφωνα µε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί µέχρι σήµερα .

Συνεπώς µε την τροποποίηση του Τ.∆.Π. θα γίνει η αποκατάσταση του περιβάλλοντος δια µέσου του 1ου υποέργου του χώρου ΧΑ∆Α στη θέση «Λίµνες» µε αύξηση του προϋπολογισµού του έργου σε ποσό πλέον 150.000,00€

Επίσης στην ήδη υπάρχουσα πράξη ο ∆ήµος Πύργου  θα εισάγει και το 2ο  υποέργο : «Σύστηµα Ασφαλούς Αποθήκευσης  σύµµεικτων  Α.Σ.Α. ∆.ΠΥΡΓΟΥ» διότι µετά το οριστικό κλείσιµο των ενεργών  Χ.Α.∆.Α.  του  ∆ήµου, η  αδυναµία εξεύρεσης  ουσιαστικής  περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης, οικονοµικής και ολοκληρωµένης   λύσης στο πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών  αποβλήτων,  οδήγησε  τον  ∆ήµο τα  δύο  τελευταία  χρόνια  να  βρίσκεται  διαρκώς  σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η πολλαπλώς επαναλαµβανόµενη κατάσταση δηµιούργησε τα εξής δυσάρεστα αποτελέσµατα:

•   Συνεχείς κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία µε αύξηση των παιδικών ασθενειών σύµφωνα

µε τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής

•   Μεγάλη  οικονοµική αιµορραγία µε αναγκαστικές  προκαταβολές  ΚΑΠ  του  2015  και

µεγάλα ταµειακά ελλείµµατα λόγω συσσωρευµένων χρεών εξ‘ αυτής της κατάστασης.

•	Παντελής έλλειψη  κοινωνικής ηρεµίας στη ζωής  της  πόλης επί  2ετία και πλέον, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση µιας σειράς άλλων προβληµάτων .

Ο  ∆ήµος Πύργου  στην  προσπάθεια  ανεύρεσης  άλλης  µεθοδολογίας για  την  προσωρινή ασφαλή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων έθεσε ως κριτήρια τα εξής:

•	Θα πρέπει να πρόκειται για  έργο εγκαταστάσεων µέχρι να λειτουργήσει ο περιφερειακός σχεδιασµός της  Π.∆.Ε.  δηλαδή  µέχρι την  υλοποίηση    του  εργοστασίου  διαχείρισης αποβλήτων του Νοµού Ηλείας

•	Με   την   επιλογή   της   τεχνολογίας   να   εξασφαλίζεται   η   αδειοδότηση   του   χώρου εγκατάστασης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.

•	Να καλύπτει το   στρατηγικό σχέδιο απαλλαγής του ∆ήµου Πύργου από το σύνολο των Περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετώπισε κατά το παρελθόν µε την εφαρµογή άλλων µη ολοκληρωµένων λύσεων.

•   Η  προτεινόµενη λύση  θα  πρέπει  να  βοηθήσει  στην  υλοποίηση  ενός  συνολικού  και

µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για το σύνολο των αποβλήτων που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τον ∆ήµο. Αναλυτικότερα, µετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου διαχείρισης  και  επεξεργασίας  στερεών  αποβλήτων,  ορθό  είναι,  οι  εγκαταστάσεις  µε

µικρές διαφοροποιήσεις, να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία µιας σειράς άλλων αποβλήτων. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι ικανός να

µεταφερθεί και να εγκατασταθεί συνολικά η εν µέρει σε άλλο χώρο.

•		Με την χρηµατοδότηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται όσο κατά το δυνατόν µείωση του κόστους διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του ∆ήµου .

Το 2ο υποέργο ανέρχεται σε ποσό: 2.350.000,00€και αφορά στην διαχείριση των απορριµµάτων του ∆ήµου Πύργου µέχρι τέλους 2015 . Συγκεκριµένα ο χώρος ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την   εφαρµογή  της  µεθόδου  προσωρινής  ασφαλούς   αποθήκευσης  των  αστικών   στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Πύργου έχει συνολική έκταση περίπου 37 στρέµµατα και αποτελείται από δύο τµήµατα 17 στρεµµάτων και 20 στρεµµάτων  και βρίσκεται στην θέση «Οσία Ξένη» της Τοπικής Κοινότητας Κορυφής του ∆ήµου Πύργου. Τα τµήµατα θα χρησιµοποιηθούν σταδιακά

µέχρι τέλους 2015.

Οι εργασίες και οι παρεµβάσεις που θα προταθούν για ένταξη είναι :

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ

Πριν την έναρξη εφαρµογής της µεθόδου θα γίνουν χωµατουργικές εργασίες και διαµόρφωση του χώρου, µε παράλληλη κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας για οµαλή κίνηση απορριµµατοφόρων,

µηχανηµάτων και ανθρωπίνου δυναµικού. Θα σχεδιασθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι εργασίες για την εύρυθµη λειτουργία διαχείρισης των Α.Σ.Α. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και

τις  αδειοδοτήσεις  όπως  χώροι  εξυπηρέτησης  εργατικού  προσωπικού,  βόθροι,  κτίρια  κλπ, υποδοµές για την πυροπροστασία του χώρου   και ό,τι άλλο απαιτεί η µελέτη πρότυπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων .

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων που καταλήγουν σε ειδικές δεξαµενές για τη συλλογή των στραγγισµάτων. Για την κατασκευή του δικτύου θα πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές

ή επιχωµατώσεις ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίση των σωληνώσεων για την απορροή των

στραγγισµάτων.

Τα σταλάγµατα θα συλλέγονται στις  ειδικές δεξαµενές όπου µετά από κατάλληλη επεξεργασία θα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις του Ε.Λ. του ∆ήµου Πύργου.

∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων που καταλήγουν σε ειδικές δεξαµενές συλλογής παραγόµενου αερίου Η κάθε δεξαµενή θα έχει ενσωµατωµένες τις απαραίτητες βάνες και βαλβίδες ασφαλείας. Θα τοποθετηθεί από µία δεξαµενή σε κάθε τµήµα.

ΠΥΡΣΟΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Κατασκευή µηχανισµού καύσης του παραγόµενου βιοαερίου, µε σύστηµα επιτήρησης της φλόγας και  ηλεκτρικό  πίνακα  για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  και  την  αυτόµατη  επανάληψη  της διαδικασίας έναυσης, αν τούτο απαιτείται.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα στερεά απόβλητα κατόπιν της εισαγωγής τους στο χώρο, θα οδηγούνται σε σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων, κατάλληλο για οικιακά και βιοµηχανικά απορρίµµατα και θα έχει τη δυνατότητα να µετακινείται. Το σύστηµα συµπίεσης θα είναι βαθµού τουλάχιστον 5:1. Η δυναµικότητα του

θα είναι κατάλληλη ώστε να µπορεί να επεξεργαστεί την ηµερήσια ποσότητα στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Πύργου .

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα απορρίµµατα θα µεταφέρονται στους χώρους αποθήκευσης µε ειδικό εξοπλισµό. Οι χώροι αποθήκευσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι ώστε να µην

επιτρέπουν   την έξοδο σταλαγµάτων, θα αντέχουν   στις πιέσεις παραγοµένων αερίων και θα ελαχιστοποιούν τις πιθανές εξόδους οσµών.

Στους  χώρους  αποθήκευσης  θα  έχουν  ενσωµατωθεί  βαλβίδες  συνδεδεµένες  µε  το  δίκτυο συλλογής  στραγγισµάτων, βαλβίδες  συνδεδεµένες µε το  δίκτυο  απαγωγής  και  συλλογής  των

παραγόµενων αερίων, βαλβίδες γενικής χρήσεως.

Συµπερασµατικά, στόχος της τροποποίησης του Τ.∆.Π. είναι µε το 1ο  υποέργο η αποκατάσταση του  ΧΑ∆Α στην  θέση  «Λίµνες»   και  µε την εισαγωγή  στο  Τ.∆.Π. του  2ο   υποέργου  η ορθή διαχείριση  στερεών  αποβλήτων  του  ∆ήµου  Πύργου  που  αποσκοπεί  στην  βελτίωση  και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας των κατοίκων .

Σας  ενηµερώνουµε ότι  προκειµένου να υλοποιηθεί  η  προτεινόµενη πράξη-πρόταση    από  το ΥΠΕΚΑ, απαιτείται η λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήµατος τροποποίησης της χρηµατοδότησης   στο χρηµατοδοτικό εργαλείο της διαχειριστικής αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ για το ποσό των 2.500,000,00€πλέον .

Συγκεκριµένα εισηγούµαι την λήψη απόφασης για την υποβολή τροποποίησης της ενταγµένης πράξης  µε  τίτλο  :  «Αποκατάσταση  Χ.Α.∆.Α.  στην  θέση  "Λίµνες" της  τοπικής  Κοινότητας Αλφειούσας ∆ήµου Πύργου» από 75.000,00€µε µόνο ένα υποέργο µε την νέα πρόταση  µε δύο (2)  υποέργα  τα  :  1)  «Αποκατάσταση  Χ.Α.∆.Α. στην  θέση  "Λίµνες" της  τοπικής  Κοινότητας Αλφειούσας   ∆ήµου  Πύργου»   προϋπολογισµού  150.000,00€ και   2)   «Σύστηµα  Ασφαλούς Αποθήκευσης σύµµεικτων Α.Σ.Α. ∆.ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισµού 2.350.000,00€ .

Συνολικά µε το νέο προτεινόµενο τεχνικό δελτίο της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΠΠΕΡΑΑ, άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστηµάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων», µε θεµατική προτεραιότητα 44 «∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων»  πρόσκληση 4.7 ο συνολικός προϋπολογισµός που θα υποβάλει ο ∆ήµος Πύργου θα ανέρχεται σε ποσό 2.500.000,00€ .Ο τελικός δικαιούχος (∆ήµος Πύργου) ως φορέας υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ λόγω διαχειριστικής επάρκειας  δύναται  να κατασκευάσει το έργο  και να αναλάβει την παρακολούθηση του έναντι της ΕΥ∆ /ΕΠΠΕΡΑΑ ].

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τους   Συµβούλους  και   τον   Πρόεδρο  της   Τ.Κ Αλφειούσας ν’ αποφασίσουν επί της  εισήγησης του  Αντιδηµάρχου.

Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου

λαµβάνοντας υπόψη:

-    Τις διατάξεις του  άρθρου 65  παρ. του  ν. 3852/10

- 	Την αριθ.46220/23-01-14 εισήγηση του  Αντιδηµάρχου, µετά  από  διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία  α π ο φ α σ ί ζ ε ι

την  υποβολή  αιτήµατος στο  Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. [άξονας  προτεραιότητας  4  «Προστασία εδαφικών  συστηµάτων και  διαχείριση  στερεών  αποβλήτων»,  µε θεµατική προτεραιότητα 44

«∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων» πρόσκληση 4.7]  τροποποίησης της χρηµατοδότησης της  ενταγµένης πράξης µε  τίτλο:  «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. στην θέση  "Λίµνες"   της   τοπικής  Κοινότητας  Αλφειούσας  ∆ήµου   Πύργου» προϋπολογισµού 75.000,00€

που περιελάµβανε µόνο  το ως άνω  υποέργο, µε νέα πρόταση δύο  (2) υποέργων

συνολικού προϋπολογισµού 2.500.000,00€, ήτοι:

1)  «Αποκατάσταση    Χ.Α.∆.Α.   στην    θέση    "Λίµνες"    της    τοπικής   Κοινότητας

Αλφειούσας ∆ήµου Πύργου» προϋπολογισµού 150.000,00€ και

2)  «Σύστηµα    Ασφαλούς   Αποθήκευσης        σύµµεικτων        Α.Σ.Α.   ∆.ΠΥΡΓΟΥ»

προϋπολογισµού 2.350.000,00€

- 	Ο     ∆ήµος    Πύργου    ως     φορέας    υλοποίησης    έργων     ΕΣΠΑ     λόγω διαχειριστικής  επάρκειας    δύναται   να  κατασκευάσει  το  έργο     και   να αναλάβει την παρακολούθηση του, έναντι  της  ΕΥ∆ /ΕΠΠΕΡΑΑ.

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι:

- 	Της  παράταξης  «Ανα.Σ.Α»:  κ.  Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής  ο οποίος δήλωσε παρών αναφέροντας  ότι στο  επιστηµονικό µέρος  της  πρότασης, υπάρχουν ερωτήµατα που  πρέπει ν’ απαντηθούν, όπως  πόση  έκταση χρειάζεται, τι θα  γίνουν τ’ απορρίµµατα που  προσωρινά θ’ αποθηκεύονται, ποια  θα  είναι  η

µόνιµη µέθοδος που  θα εφαρµοστεί.

κ. Παναγόπουλος Βασίλειος ψήφισε αρνητικά αναφέροντας ότι  σύµφωνα µε την  ΚΥΑ  η µέθοδος προσωρινής αποθήκευσης  των  απορριµµάτων θα  πρέπει να είναι  δοκιµασµένη, ως επίσης θεωρεί το κόστος διαχείρισης των  απορριµµάτων, που   προκύπτει υπέρογκο    και     ο  κ.  Βαρελάς Ιωάννης που  επίσης ψήφισε αρνητικά.

-    Της   παράταξης   «Ανοιχτή   Συµπολιτεία  –  Ριζοσπαστική  Κίνηση  Πολιτών»   κ.κ

Καλάκου Θεοδώρα – Επικεφαλής και  Αθανάσουλας,  οι  οποίοι υπερψήφισαν το 1ο   υποέργο της  πρότασης και  καταψήφισαν το 2ο   υποέργο αναφέροντας ότι λόγω της  σοβαρότητάς του,  θα  έπρεπε ν’  αναβληθεί και  να  συζητηθεί σε  νέα συνεδρίαση, ώστε να υπάρχει πληρέστερη ενηµέρωση.

- 	Οι   δηµοτικοί  σύµβουλοι  κ.κ:  Σεϊντής  Βασίλειος,  Παναγόπουλος  Ιωάννης, Γιάνναρος Χρήστος κατά την ψηφοφορία του θέµατος, βρέθηκαν απόντες.

Την  πρόταση όσον  αφορά στην  Κοινότητά του, ενέκρινε και  ο Πρόεδρος της

Τ.Κ Αλφειούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  344/2014.

Για   το  σκοπό  αυτό   συντάχθηκε  το  παρόν πρακτικό που  υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασµα

εκ των πρακτικών του  ∆.Σ.

Πύργος 4 –  11 - 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΕΣΣΑΛΑΣ